Zał. Nr 2 do UMOWY

| Lp. | Nazwa Działania | H A R M O N O G R A M REALIZACJA ZADAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I |  | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
| 1.1. | Remont elewacji budynku pałacu | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.3. | Zagospodarowanie terenów zielonych | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.4. | Zakup i montaż kolektorów słonecznych | X |  |  |  |  |  |  |  | X |

HARMONOGRAM RZECZOWY

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Folwark 20

Gościeradów

Tel.: 15 838 11 47

Fax: 15 838 11 04

e-mail: dpsg@wp.pl
www.dpsgoscieradow.pl