Załącznik nr-4

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest ,,Dostawa i montaż systemu przywoławczego cyfrowego SOS IP zintegrowanego z istniejąca centrala telefoniczna marki Slican NCP CM 600P ” oraz wykonanie koniecznej instalacji w pokojach dla systemu SOS,  demontaż starego systemu przyzywowego, uruchomienie i przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi systemu przyzywowego oraz oprogramowania

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy pomocy sprzętu , który dostarczy Wykonawca.

- Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w załączniku nr 1

- Wykonawca wykona wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami producenta urządzeń,  zobowiązuje się dostawy, montażu i uruchomienia instalacji systemu przyzywowego, a w szczególności:

a) dobór i dostawę elementów nowego systemu przyzywowego,

b) demontaż wybranych elementów istniejącej instalacji,

c) sprawdzenie ciągłości i sprawności istniejących przewodów,

d) ewentualna wymiana przewodów oraz ułożenie dodatkowych w listwach PVC,

e) ewentualnie wykonanie nowych otworów pod puszki i ich osadzenie,

f) montaż natynkowy przycisków przywoławczych,

g) wykonanie pomiarów elektrycznych,

h) wykonanie połączeń i montaż elementów systemu przyzywowego,

i) wykonanie konfiguracji elementów systemu,

j) uruchomienie i sprawdzenie pracy systemu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy

k) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi systemu przyzywowego oraz oprogramowania współpracującego,

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5. Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach umowy będą fabrycznie nowe nieużywane, kompletne, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

6. Urządzenia ani żadna ich części składowa, nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot.

7. Wykonawca wykona Umową z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki, w przypadku, gdy to będzie konieczne pozyska wszelkie zgody niezbędne do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy w zakresie dostarczenia, instalacji i uruchomienia Przedmiotu umowy w Domu Pomocy Społecznej ,,Zacisze’’, a także przeprowadzenia Szkolenia.

8.Wykonawca podczas realizacji Umowy zobowiązuje się:

a) nie blokować dróg wjazdowych na terenie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia miejsc postojowych dla pojazdów Wykonawcy, za wyjątkiem postoju pojazdów, którymi wykonywany jest transport Przedmiotu umowy, na czas jego wyładunku,

b) ściśle współpracować z Zamawiającym przy dostawie, instalacji i uruchomieniu Przedmiotu umowy

c) wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia zgodnych z charakterem wykonywanych prac

d) ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w związku z prowadzonymi usługami

e) po wykonaniu przedmiotu umowy przywrócić teren prac do stanu poprzedniego.

9. Wykonawca, podczas dostawy Przedmiotu umowy do miejsca montażu, zobowiązuje się ponadto dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej wraz z instrukcją konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Wykonawca gwarantuje, że wykonanie czynności konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją nie spowodują utraty gwarancji na żaden element Przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) udostępnienia miejsca montażu urządzenia, w sposób nieutrudniający pracy w Domu Pomocy Społecznej ,,Zacisze”;

b) zapewnienia na czas montażu dostępu do energii elektrycznej na koszt Zamawiającego;

11. Zamawiający informuje, że Dom Pomocy Społecznej ,,Zacisze”, w którym będą wykonywane prace związane z Przedmiotem umowy, nie zostanie wyłączony z eksploatacji na czas realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. Prace będą wykonywane w funkcjonujących pokojach mieszkalnych, dlatego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i sporządzi harmonogram prac pozwalający na sukcesywne wchodzenie do kolejnych pomieszczeń.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

- Przedmiot niniejszej Umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 30.10.2025r. przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Przedmiotu umowy, jego instalację oraz odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie dostawy Przedmiotu umowy wraz z instalacją i uruchomieniem na 7 dni roboczych przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00- 15:00.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 3

- Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto:

……………………………………………………………………..…………….

Słownie : ……………………………………………………………………….

- JEST TO MAKSYMALNA WARTOSĆ WYNAGRODZENIA KTÓRA

PRZYSŁUGUJE WYKONAWCY.

3.Wynagrodzenie obejmuje cenę Przedmiotu umowy, montaż wraz z dostawą kompletu akcesoriów, okablowania i innego asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania Przedmiotu umowy jako całości w wymaganej specyfikacji, w tym:  dostawy, transportu, instalacji i uruchomienia, koszt wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych materiałów po dostarczonych urządzeniach , koszt szkolenia, przeglądów okresowych w okresie gwarancji.

SPOSÓB ROZLICZANIA

§ 4

- Strony ustalają, iż zapłata za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie później niż do 14 dni od dnia doręczenia faktury w formie pisemnej Zamawiającemu.

- Rozliczenie za wykonanie usługi odbędzie się na podstawie faktury końcowej.

- Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice  NIP 634 001 01 47

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonanie usług dodatkowych oraz zamiennych ( materiałowych ) może nastąpić jedynie na podstawie aneksu.

ODBIÓR KOŃCOWY- GWARANCJA

§ 5

- Za dzień zakończenia prac strony będą uznawać dzień zgłoszenia gotowości do odbioru       końcowego i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi zainstalowanego systemu.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Odbioru dokona personel wyznaczony przez Zmawiającego.

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli obu stron- Załącznik nr 2

- Stwierdzenie wad w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie poszczególnego elementu przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę. Termin gwarancji wynosi 5 lat ( urządzenia, materiały- zgodnie z gwarancją producentów) i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

- Za dzień otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego, o którym mowa w pkt.6 uważa się dzień umieszczenia wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie w systemie teleinformatycznym Zamawiającego, przy czym zgłoszenie to powinno zostać wysłane na adres e-mail………………………………………………………………………….

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z  § 6 niniejszej umowy oraz usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 6

- W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami:

a)za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy określonego w  § 1w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za nieterminową naprawę Przedmiotu umowy, wymianę Przedmiotu umowy, naprawę lub wymianę części Przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za uchybienie obowiązkowi zawarcia lub przedłużenia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 umowy w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez uprawnioną Stronę z żądaniem jej zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od umowy.

- Jeżeli w/w wymienione kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

- Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie wynikają z Umowy

ZMIANY UMOWY

§ 7

1.Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

b) zmiany terminów realizacji wskazanych w Umowie, w szczególności w przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych związanych z pracą jednostek Zamawiającego, w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i jednostki zadań statutowych Zamawiającego;

c) zastąpienia urządzeń, który stanowi przedmiot Umowy, urządzeniami nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał Przedmiot umowy będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Przedmiotu umowy, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego Przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu;

d) zastąpienia urządzeń, które stanowią przedmiot Umowy, urządzeniami o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego Przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu;

e) postanowienia lit. c i d stosuje się odpowiednio do komponentów, części i wyposażenia Przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez sankcji w razie wystąpienia przesłanek z art. 456 ust.1 Ustawy pzp.

- W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy, druga strona ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

PODWYKONAWCY

§ 9

W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje

się pisemnie wskazać ich nazwy, siedziby/adresy i złożyć wraz z fakturą oświadczenie

o treści jak w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi

podwykonawcami.

- Powierzenie podwykonawcom usług określonych w ust. 1 nie zmienia treści

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 10

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby  Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Protokół odbioru końcowego

Załącznik Nr 3- Oświadczenie podwykonawcy

Katowice, ……………………………………….

Zamawiający 									Wykonawca