Nr postępowania: 2/2024

Osieczna, dnia 18.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 13 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych netto, wprowadzonego Zarządzenie Nr CR I/0132/20/2022 Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z dnia 3.10.2022 r., działając w imieniu Zamawiającego, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie niżej opisanej roboty budowlanej/dostawy/usługi:

- nazwa oraz adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ul. Zamkowa 2; 64 – 113 OSIECZNA tel. 65 520 34 95; 65 535 04 77; 65 535 03 49

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja gabinetu zabiegowego na podstawie kosztorysu, który stanowi załącznik nr 2

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być złożona na druku OFERTA zgodnym z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1. Wskazane jest by oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terminie ustalonym

z przedstawicielem zamawiającego.

Prace będą się odbywać w obiekcie czynnym, w związku z powyższym, harmonogram prac oraz ich przebieg nie może wpłynąć na funkcjonowanie szpitala i komfort przebywających w nim pacjentów.

Zamawiający wymaga, by na wykonane prace oraz cały system wraz z podzespołami oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji.

- termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

4)   termin składania ofert: 28.03.2024 r.

5)   warunki udziału w postępowaniu: ……………………………………….

- warunki płatności: do 21 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat

- Oferta powinna być podpisana. Każdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę

- Oferty nieczytelne zostaną odrzucone

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę

- Termin związania z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Centrum Rehabilitacji

im. Profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej

ul. Zamkowa 2, 64 – 113 OSIECZNA

oraz zawierać sformułowanie:

Modernizacja gabinetu zabiegowego

Nie otwierać przed godz. 8.00 w dniu 28.03.2024 r.

- Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami – przedstawiciel Zamawiającego:

Karolina Krawczuk – główny specjalista ds. administracyjno gospodarczych

Tel. sta. 065 520 34 95; 065 535 04 77 e-mail: kkrawczuk@osieczna.com.pl

- Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w przedmiocie oferty.

- Wzór umowy stanowi integralną cześć niniejszego zapytania i został określony w załączniku nr 3.

- Postępowanie unieważnia się w przypadkach, gdy:

a)	nie złożono żadnej oferty

b)	odrzucono wszystkie oferty z przyczyn formalnych

c)	jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwych ofert.

- W przypadku określonym w pkt 18. litera a, b, c Zamawiający niezwłocznie ogłosi nowy konkurs.

- Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 7 dni od terminu określonego w pkt. 4 niniejszego regulaminu

- Zapisy wzoru umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zmieniane lub uzupełniane.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

….……………………………………

podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

- wzór oferty

- kosztorys

- wzór umowy

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

....................................., dnia ................ roku

( miejscowość )

.......................................

.......................................

.......................................

(nazwa i adres firmy Wykonawcy)

Tel. …………………..

e-mail …………………

Zamawiający:

………………………..

………………………..

O F E R T A

- Niniejszym składam ofertę na Modernizacja gabinetu zabiegowego

- Oferuję cenę netto ………………….. plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ................... zł (.....%).

- Wynagrodzenie brutto wynosi ...................................... zł (słownie: ..............................................................................................................................................).

- Gwarancja: ………………………. miesięcy…………………………………

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Zapoznałem*/Zapoznaliśmy* się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej ofert podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Deklaruję*/Deklarujemy* wykonywanie zamówienia do ………....

- Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w zapytaniu jako niezbędne:

  - ……………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………

…………………………….

podpis

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA 2/2024 na Modernizacja gabinetu zabiegowego

zawarta …………………………………… r. w Osiecznej, pomiędzy:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2,

NIP: 697-18-85-702

KRS: 0000012233

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora –  mgr Annę Niedźwiecką

a

……………………………………………………………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawca”,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….……………………………

W wyniku postępowania konkursowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Modernizację gabinetu zabiegowego zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 2 Zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania w/w robót.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym w ofercie, w formie ryczałtu ilościowo – wartościowego, na kwotę: netto: ………………………………………………….……………… zł (słownie: …………………………………………………………………….…………………………….zł) należny podatek VAT: 23 % brutto: …………………………………………..…………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………… zł)

- Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

§ 3

- ZAMAWIAJĄCY przekaże wykonawcy teren prowadzenia prac w terminie do ……………………………………………………..……… r.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania terenu.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do ………………………….. r.

- ZAMAWIAJĄCY może naliczyć kary umowne WYKONAWCY w przypadku zagrożenia terminów wykonania stwierdzonego przez osobę nadzorującą, określoną w § 5 pkt.1.

§ 4

- WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi  i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

§ 5

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie obiektu jest:  Karolina Krawczuk – Główny Specjalista ds. Administracyjno Gospodarczych

- Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

…………………………………………………………………….………………………..

§ 6

ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania prac:

- wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków,

- wskaże WYKONAWCY miejsce na składowanie materiałów i narzędzi.

WYKONAWCA zobowiązuje się:

- zabezpieczyć stały nadzór zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- zabezpieczyć pod względem bhp i p-poż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

- przedmiot umowy wykonać z własnych materiałów,

- w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci

- w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

- zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu

- przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY

- w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia, po zakończeniu robót pomieszczenia modernizowane i towarzyszące pozostawić

- w stanie nie pogorszonym, nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości,

- zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt wszystkich zdemontowanych elementów lub urządzeń

§ 7

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót na 2 dni robocze, przed terminem zakończenia robót, określonym w § 3 ust. 3.

- W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

- Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych, od momentu rozpoczęcia, chyba że zajdą przesłanki określone w ust. 5.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jednocześnie treść § 10 ma odpowiednio zastosowanie.

- Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad, nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 8

- Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem na konto wskazane na fakturze najpóźniej w terminie 21 dni, od daty jej otrzymania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikłych z winy WYKONAWCY.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

§ 9

- Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi             ……… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie                  lub telefonicznie (nr telefonu  …………………………………………………………………………), jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

- W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 10

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2,0% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 2,0% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 50% wartości umowy brutto.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne za zwłokę w realizacji płatności mogą być naliczane odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia..

§ 13

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty.

- Integralną częścią umowy są:

- Oferta WYKONAWCY – załącznik nr 1

- Kosztorys – załącznik nr 2

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

.................................................                                                .................................................

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję wzór umowy:  ..................................................................................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)