Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o."

- Cel realizacji

Celem realizacji zamówienia jest rozwój usług elektronicznych, zwiększone ich wykorzystanie, zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych Zamawiającego, zautomatyzowanie wymiany danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa wymiany i przechowywania danych.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz 
z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania systemowego i narzędziowego na potrzeby projektu „„Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera 
sp. z o.o."

- Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

  - Zakup i dostawa w ramach zadania ,,Modernizacja sieci teleinformatycznej”:

    - Szafa typu rack 42U, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia ( dalej jako: OPZ)

    - UPS 7,5 kVA, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ

    - Przełącznik szkieletowy, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ

  - Sprzęt komputerowy:

    - Serwer klastrowego, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ

    - Serwer bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ

    - Rozbudowa serwerów aplikacyjnych, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ

    - Macierz, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ

    - Komputery PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ

  - Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

    - Serwerowy system operacyjny, wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ

    - System operacyjny PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 10 do OPZ

    - Silnik bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 11 do OPZ

  - Oprogramowanie systemu szpitalnego

    - Rozbudowa HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 12 do OPZ;

    - Rozbudowa PACS/RIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 13 do OPZ;

    - Integracja systemu HIS z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku 14 do OPZ;

    - Integracja HIS z PACS/RIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 15 do OPZ;

  - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

    - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, wg wymagań opisanych w Załączniku 16 do OPZ;

    - e-usługi on-line, wg wymagań opisanych w Załączniku 17 do OPZ;

  - Szkolenia

    - Szkolenia z HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 18 do OPZ

    - Szkolenia z EDM, wg wymagań opisanych w Załączniku 19 do OPZ

- W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga:

  - Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia,

  - Instalacji i konfiguracji dostarczonego urządzeń i oprogramowania

  - Rekonfiguracji posiadanego środowiska przetwarzania danych

  - Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;

- Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego 
i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż:

  - Dla zadań określonych w punktach 2.1 oraz 2.2 minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Dla zadań określonych w punktach 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6  minimum 24 miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Podane w Załącznikach od 1 do 19 parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń i oprogramowania 
i usług należy traktować jako wymagania minimalne.

- Termin realizacji

- Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.2020 roku.

- Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia trzema etapami:

  - Etap I -  termin realizacji : 45 dni od daty zawarcia umowy.

W ramach Etapu I wymagana będzie:

    - Instalacja Silnika bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 11 do OPZ

    - Rozbudowa HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 12 do OPZ;

    - Rozbudowa PACS/RIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 13 do OPZ;

    - Integracja HIS z PACS/RIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 15 do OPZ;

    - Instalacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wg wymagań w Załączniku 16 do OPZ;

  - Etap II -  termin realizacji : 120 dni od daty zawarcia umowy.

W ramach Etapu II wymagana będzie dostawa, instalacja i konfiguracja:

    - Szafy typu rack 42U, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ

    - UPS-a 7,5 kVA, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ

    - Przełącznik szkieletowy, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ

    - Serwera klastrowego, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ

    - Serwera bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ

    - Rozbudowa serwerów aplikacyjnych, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ

    - Macierzy, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ

    - Komputerów PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ

    - Serwerowego systemu operacyjnego, wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ

    - Systemu operacyjnego PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 10 do OPZ

  - Etap III-  termin realizacji : 28.02.2020 roku.

W ramach Etapu III wymagane będzie:

    - Integracja systemu HIS z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku 14 do OPZ;

    - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wg wymagań z Załącznika 16 do OPZ;

    - Uruchomienie e-usługi on-line, wg wymagań opisanych w Załączniku 17 do OPZ;

    - Przeprowadzenie szkoleń z HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 18 do OPZ

    - Przeprowadzenie szkoleń z EDM, wg wymagań opisanych w Załączniku 19 do OPZ

- Wymagania prawne.

Wszystkie dostarczone, zainstalowane i wdrożone składniki przedmiotu zamówienia muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki publiczne oraz jednostki służby zdrowia.

- Sposób obliczenia ceny oferty

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: czasu pracy, wykorzystanych materiałów i urządzeń, czynności konserwacyjnych, ubezpieczenia, magazynowania, transportu, rozładunku, wymaganego oznaczenia, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, koszty instalacji, konfiguracji, wdrożenia oprogramowania, migracji danych oraz koszty wymaganych prawem opłat i podatków, a także wszystkie inne dodatkowe koszty, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe (nie były używane).

- Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą pochodzić z autoryzowanego w UE kanału sprzedaży producenta zaoferowanych urządzeń i oprogramowania.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony urządzenia był zasilany prądem przemiennym o napięciu 230V z tolerancją +/- 5% i częstotliwości wejściowej 50-60 Hz.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Zamawiający może zażądać dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych

- Wymagania informacyjne w zakresie promocji dofinansowania

Wykonawca ma obowiązek oznaczenia wszystkich dokumentów,  dostarczonych urządzeń i materiałów informacyjnych związanych z projektem, obowiązującymi logotypami oraz znakami graficznymi, w tym logotypami: Unii Europejskiej, Programu Regionalnego oraz Województwa Łódzkiego zawierającymi odpowiednie opisy.

- Plan Realizacji Zamówienia

- Wykonawca w terminie maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy, jest zobowiązany uzgodnić 
z Zamawiającym dokument pn. Plan Realizacji Zamówienia (PRZ).

- PRZ musi obejmować co najmniej następujący zakres :

  - Projekt Techniczny (PT)

  - Harmonogram dostaw

  - Harmonogram realizacji usług instalacji i konfiguracji których zakres ramowy został opisany 
w pkt. X „Opis usług dostawy, instalacji i konfiguracji ”.

  - Wskazanie koordynatora realizacji Zamówienia po stronie Wykonawcy.

  - Wskazanie osób wchodzących w skład zespołu technicznego Wykonawcy, wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia i komunikowania się z osobami zespołu technicznego Zamawiającego.

  - Określenie zasad komunikacji pomiędzy osobami wchodzącymi w skład zespołów technicznych Wykonawcy i Zamawiającego.

- Projekt Techniczny (PT) musi zawierać:

  - Architekturę zastanego środowiska przetwarzania danych

  - Docelową architekturę środowiska przetwarzania danych, w tym opis planowanej konfiguracji:

    - warstwy fizycznej

    - warstwy logicznej

    - serwerów

    - macierzy

    - oprogramowania do zarządzania kopiami zapasowymi

    - środowiska wirtualizacyjnego,

  - Docelową architekturę środowiska bazodanowego oraz środowiska aplikacyjnego, w tym opisy planowanej konfiguracji:

    - Systemu bazodanowego

    - Systemu HIS

    - Systemu PACS/RIS

    - Systemu EDM

    - Elektronicznych usług

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego PRZ stanowi warunek konieczny przystąpienia do dostaw, instalacji i konfiguracji  urządzeń oraz wdrażania oprogramowania.

- Zamawiający wymaga by PRZ został dostarczony Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy  w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej  na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf).

- Stan aktualny

W chwili obecnej Zamawiający posiada i produkcyjnie użytkuje zakupioną  przed laty i od tego czasu sukcesywnie rozbudowywaną infrastrukturę przetwarzania danych.

Stan aktualny posiadanej infrastruktury przetwarzania danych przedstawia się następująco:

Zamawiający posiada następujące serwery – lokalizacja Łodzi ul. Sterlinga 13:

- Szafa serwerowa rack 42U nie może pomieścić już żadnych dodatkowych modułów, szafa jest wyposażona następująco:

  - 4 serwery typu rack:

    - Dell R530, 1 procesor, 64GB RAM, 2 dyski – Vmware,

    - Dell R530, 1 procesor, 64GB RAM, 2 dyski – Vmware,

    - Dell R530, 1 procesor, 64GB RAM, 2 dyski – Vmware,

    - Dell R530, 1 procesor, 64GB RAM, 2 dyski – Vmware,

    - Na trzech serwerach R530 zainstalowany jest system VMware ESXi

    - Ponadto te trzy serwery obsługują  system serwerów wirtualnych, których na chwilę obecną jest 14, a są zainstalowane na macierzy dyskowej podłączonej do macierzy PV MD3420. Te 3 serwery w klastrze HA obsługują technologię vMotion.

    - Czwarty serwer R530 stanowi środowisko dla centrum zarządzania Vmware oraz dla bazy danych Oracle, system operacyjny startuje z zasobów własnych serwera i nie posiada wirtualizacji.

- Macierz NAS Q-SAN U210 wykorzystywana jako sprzętowy system backupu.

- Serwery pracują pod kontrolą systemów operacyjnych:

  - MS Windows Server 2012 R2, 2008 R2

  - SUSE linux

  - CentOS

  - Windows 7

- Przestrzeń dyskową dla maszyn wirtualnych stanowią zasoby puli dyskowych macierzy Dell PVMD3420, udostępnione hostom w technologii SAS.

- System backupu danych oparty jest na oprogramowaniu vSphere Data Protection (VDP).

- Część komputerów podłączona jest domeną pracują pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows Server 2012 R2.

Zamawiający posiada następujące serwery – lokalizacja Łodzi ul. Próchnika 11:

  - 2 serwery typu rack:

    - Dell R520, 1 procesor, 16GB RAM, 3 dyski – Hyper-V,

    - Dell R520, 1 procesor, 16GB RAM, 3 dyski – Hyper-V,

    - Ponadto te dwa serwery obsługują  system serwerów wirtualnych, których na chwilę obecną jest 4, a są zainstalowane na zasobach dyskowych serwerów.

- Zamawiający obecnie eksploatuje medyczny system informatyczny InfoMedica/AMMS oraz mMedica, składające się z następujących modułów:

| Program | Moduł | Liczba licencji |
| --- | --- | --- |
| AMMS | Apteczka Oddziałowa | 10 |
| AMMS | Apteka | 1 |
| AMMS | Ruch Chorych i Zlecenia | 32 |
| AMMS | Przychodnia z Zlecenia | 13 |
| InfoMedica | Budżetowanie | 1 |
| InfoMedica | Finansowo-Księgowy | 6 |
| InfoMedica | Obsługa kasy gotówkowej | 1 |
| AMMS | Punkt Pobrań | 7 |
| InfoMedica | Koszty | 1 |
| InfoMedica | Rejestr Sprzedaży | 2 |
| AMMS | Dokumentacja Formularzowa | 20 |
| InfoMedica | Gospodarka Materiałowa | 1 |
| Portal Pacjenta MPI | eRejestracja | 1 |
| InfoMedica | Grafik | open |
| InfoMedica | Kadry | 3 |
| InfoMedica | Płace | 3 |
| AMMS | Ewidencja Aparatury Medycznej | 1 |
| InfoMedica | Środki Trwałe | 2 |
| InfoMedica | Wyposażenie | 1 |
| InfoMedica | Obsługa zamówień i przetargów | 1 |
| mMedica | mMedica Plus, Elektroniczna dokumentacja medyczna, eRejestracja, Rozliczenia z NFZ Gabinet w tym (moduł do sprawozdań MZ/GUS x1, baza leków Pharmindex x10) | 35 |

Za pomocą powyższych systemów Zamawiający prowadzi w swoich lokalizacjach:

  - Łodzi ul. Sterlinga 13 (system AMMS)

  - Łodzi ul. Próchnika 11 (system InfoMedica, mMedica)

  - Łódź ul. Pomorska 59 (system AMMS)

  - Łódź, ul. Zachodnia 60 (system mMedica)

  - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 54 (system mMedica)

  - Łódź, ul. Piotrkowska 113 (system mMedica)

  - Łódź, ul. Lumumby 14 (system AMMS, mMedica)

całą gospodarkę magazynową, rachunkową, kosztową oraz kadrowo-płacową. Za pomocą ww. systemów rejestrowane są wykonywane w Placówce świadczenia oraz prowadzone rozliczenia z NFZ wraz 
z drukowaniem dokumentacji medycznej, rejestracją tradycyjną oraz umawianiem pacjentów przez Internet.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność zgodną z posiadaną i wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą przetwarzania danych. Ewentualnie będzie w co najmniej 100% odtwarzać dotychczasowe możliwości funkcjonalne, obliczeniowe i zasoby na składowanie danych.

X. Dostawa, instalacja i konfiguracja

X. A.	Dostawa urządzeń

- Elementem realizacji zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji oraz ich instalacja i uruchomienie.

- Urządzenia i oprogramowania zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale II muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.

- Wraz z urządzeniami i oprogramowaniem Wykonawca dostarczy Protokół Przekazania Urządzeń (PPU) zawierający: numer seryjny urządzenia, numer licencji, adres  lokalizacji, imię i nazwisko oraz telefon i email kontaktowy administratora lokalizacji, w której będzie zainstalowane urządzenie/ oprogramowanie.

- Urządzenia dostarczone do siedziby Zamawiającego muszą posiadać oznakowanie naklejkami 
z informacją o współfinansowaniu projektu z funduszy UE

  - Zamawiający na etapie przygotowania PRZ przekaże Wykonawcy przykładowe wzory etykiet do zastosowania.

  - Wykonawca na etapie przygotowania PRZ uzgodni z Zamawiającym miejsca usytuowania naklejek oraz ich rozmiar.

- Dostawa urządzeń musi przebiegać zgodnie z poniższą procedurą:

  - Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego

  - Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilościowej dostarczonych urządzeń oraz  sprawdzenia zgodności parametrów technicznych dostarczonych urządzeń z umową.

  - W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych lub braków w wyposażeniu, Zamawiający odmówi przyjęcia urządzeń i oprogramowania oraz jednocześnie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej  swoje zastrzeżenia co do przedmiotu dostawy, określające rodzaj i liczbę braków.

  - W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych braków i ponownego zgłoszenia gotowości do przekazania urządzeń i oprogramowania.

  - W sytuacji trzykrotnej odmowy przyjęcia urządzeń i/lub oprogramowania Zamawiający uzna, że  Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy i odstąpi od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczy stosowne kary określone w umowie.

  - W przypadku zgodności ilościowej i jakościowej dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający podpisze Wykonawcy Protokół Przekazania Urządzeń.

X.B.	Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń i oprogramowania:

- Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczonych urządzeń w komplet wszelkiego rodzaju potrzebnych do działania komponentów, w szczególności wymaga wyposażenia urządzeń w komplet kabli połączeniowych oraz zasilających. Wartość tych elementów musi być uwzględniona w cenie urządzeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielom obiektów, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów i instrukcji obowiązujących w miejscu  instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 
z odpowiednimi przepisami i instrukcjami.

- Należy zachować następującą kolejność prac:

  - powiadomić administratora minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych

  - dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia

  - dokonać weryfikacji poprawności działania zainstalowanych urządzeń.

- Wymagania co do zakresu prac instalacyjnych i wdrożeniowych dla poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia są szczegółowo określone w poszczególnych Załącznikach do OPZ.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza (dalej jako DP) wykonanego etapu przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- Informacje podstawowe o projekcie

- Wykaz dostarczonych urządzeń i oprogramowania wraz z :

  - adresem lokalizacji, w których zostały zainstalowane urządzenia

  - numerami seryjnymi,

  - numerami licencji,

  - wykonawcą gwarancji i opieki aktualizacyjnej ,

  - czasem gwarancji oraz opieki aktualizacyjnej

- Architekturę środowiska przetwarzania danych, w tym opis konfiguracji:

  - warstwy fizycznej

  - warstwy logicznej

  - serwerów

  - macierzy

  - oprogramowania do zarządzania kopiami zapasowymi

  - środowiska wirtualizacyjnego,

- Architekturę środowiska bazodanowego oraz środowiska aplikacyjnego, w tym opisy konfiguracji:

  - Systemu bazodanowego

  - Systemu HIS

  - Systemu PACS/RIS

  - Systemu EDM

  - Elektronicznych usług

- Opis podstawowych procedur administracyjnych

- Zamawiający wymaga by DP została dostarczona Zamawiającemu w postaci dokumentu sporządzonego w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy  w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej  na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf, vsdx).

- Odbiory

- Warunkiem zgłoszenia Etapu  umowy do odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej  Etapu I.

- Odbiór Etapu zostanie dokonany poprzez przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (TA).

- TA mają na celu zweryfikowanie w rzeczywistych warunkach pracy osiągnięcie wymaganej w OPZ funkcjonalności.

- Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) przygotuje Wykonawca i przedstawi Zamawiający na minimum 5 dni przed planowaną datą przeprowadzenia TA

- Warunkiem przystąpienia do TA jest zatwierdzona przez Zamawiającego DP oraz zatwierdzony PTA.

- Procedura akceptacji DP oraz PTA

  - Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania DP / PTA sprawdzi ich kompletność oraz poprawność merytoryczną, oceni dokument i dokona jego akceptacji lub odrzuci, przekazując jednocześnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia,

  - W przypadku, gdy Zamawiający odrzuci DP / PTA, Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni od przekazania zastrzeżeń do DP / PTA, dokona zmian w DP / PTA, zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekaże kolejną wersję DP / PTA  do oceny Zamawiającego.

  - Zamawiający po otrzymaniu kolejnej wersji DP//PTA, w terminie kolejnych 5 dni dokona oceny przekazanej DP/PTA i dokona jej odbioru lub odrzuci, przekazując swoje zastrzeżenia Wykonawcy.

  - Procedura opisana w punktach 6.2 do 6.3 będzie powtarzana aż do przyjęcia DP / PTA, przy czym po przekroczeniu terminu realizacji zamówienia, określonego w rozdziale III, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w Umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia TA przy pomocy wyspecjalizowanej w tego typu usługach firmie zewnętrznej.

- Pomyślne zakończenie TA Etapu I jest warunkiem koniecznym do uznania Etapu umowy za zrealizowany zgodnie z postawionymi wymaganiami.

- Potwierdzeniem wykonania Etapu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy Protokół Odbioru Etapu.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie Zamawiającemu

  - bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu I.

  - bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu II.

  - bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu III

  - zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,

  - kompletu dokumentów potwierdzających warunki i termin udzielonej gwarancji i rękojmi

- Procedura akceptacji DP będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6

- Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego.

- Gwarancja

- Dla zadań określonych w punktach 2.1 oraz 2.2 minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Dla zadań określonych w punktach 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6  minimum 24 miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Zamawiający wymaga, by usługi gwarancyjne były świadczone przez producenta urządzenia bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta urządzenia w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

- Okres trwania gwarancji i rękojmi rozpocznie się z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu instalacji urządzenia, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonych urządzeń poza miejscem jego zainstalowania,

- Zamawiający wymaga zapewnienia reakcji serwisowej, rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, w godzinach pracy Zamawiającego.

- Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę elementów, uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o takich samych lub lepszych parametrach.

- Usługi gwarancyjne dla usług instalacji i konfiguracji obejmują rozwiązywanie i usuwanie problemów wynikających z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) musi zostać wykonana do końca następnego  dnia roboczego od momentu podjęcia reakcji serwisowej.

- W przypadku urządzenia, dla którego wymagany jest dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż urządzenie uszkodzone . Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni od zgłoszenia usterki.

- Urządzenie zastępcze zostanie podstawione przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego 
i skonfigurowane (według wymogów Zamawiającego) do pracy w warunkach produkcyjnych na koszt Wykonawcy. Urządzenie zastępcze nie będzie wymagało dodatkowych prac konfiguracyjnych po stronie Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzenia, które było naprawiane dwa razy Wykonawca zobowiązany jest wymienić to urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon w godzinach pracy Zamawiającego oraz przez e-mail lub stronę www  przez całą dobę;

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem awarii, a także konserwacją 
i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, a ten jej nie wykonał lub wykonał nieskutecznie.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia możliwości  sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji i rękojmi po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

# Wymagania w zakresie gwarancji dostarczonego oprogramowania:

Całe oferowane oprogramowanie aplikacyjne szpitalnego systemu informatycznego musi zostać objęte gwarancją producenta zgodnie z następującymi zasadami:

- okres gwarancji i nadzoru autorskiego - 24 miesiące liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

- usuwanie błędów krytycznych:

  - godziny zgłaszania awarii krytycznej: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze;

  - czas reakcji serwisu: do 24 godzin od momentu zgłoszenia;

  - czas usunięcia awarii krytycznej: do 3 dni od momentu zgłoszenia.

  - za błąd krytyczny uznawany jest błąd który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, który prowadzi do jego zatrzymania, utraty danych lub naruszenia spójności, w wyniku, którego niemożliwe jest prowadzenie działalności 
z użyciem tego oprogramowania.

- usunięcie błędu zwykłego:

  - godziny zgłaszania błędu zwykłego oprogramowania: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku 
w dni robocze,

  - czas reakcji serwisu: do 14 dni od momentu zgłoszenia

  - czas usunięcia usterki programistycznej lub błędu zwykłego aplikacji: do 60 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki do serwisu.

  - za błąd zwykły rozumie się błąd, które nie doprowadza do zatrzymania pracy aplikacji, utraty danych lub naruszenia spójności danych, przy występowaniu, którego możliwe jest działanie aplikacji w podstawowej funkcjonalności.

- gwarancja na oprogramowanie oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego objętego niniejszą umową, uwzględniających zmieniające się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w zakresie funkcjonalności posiadanych przez Zamawiającego.

- zapewnienie dostępu do dokumentacji użytkownika w wersjach uaktualnionych do najnowszych 	wersji posiadanego oprogramowania

- sposób obsługi zgłaszania błędów oraz zmian funkcjonalności:

  - dostępny przez 24 h/dobę

  - w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową typu Help Desk.

  - autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego.

  - konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego, umożliwiająca użytkownikowi witryny dostęp tylko do własnych zgłoszeń.

  - konsola kierownicza dostępna dla wytypowanego użytkowników, umożliwiająca dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny.

  - rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie.

  - rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami.

  - kategoryzacja zgłoszenia.

  - wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia.

  - prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu zaawansowania prac oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.)

  - dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą realizującą zgłoszenie (poprzez witrynę typu Help Desk).

  - przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu doprecyzowanie opisu zgłoszenia, starczenia dodatkowych wyjaśnień itp.

  - informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji.

  - informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe istnieje), które umożliwi dalszą pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego.

  - informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami.

  - prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez Zamawiającego.

  - podgląd historii realizacji zgłoszenia.

  - podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał.

  - wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi.

- Wykaz Załączników do OPZ

Załącznik nr 1	Wymagania na dostawę i instalację Szafy typu rack 42U

Załącznik nr 2	Wymagania na dostawę i instalację UPS-a 7,5 kVA

Załącznik nr 3	Wymagania na dostawę i instalację przełącznika szkieletowego

Załącznik nr 4	Wymagania na dostawę i instalację Serwera klastrowego

Załącznik nr 5	Wymagania na dostawę i instalację Serwera bazy danych

Załącznik nr 6	Wymagania na rozbudowę serwerów aplikacyjnych

Załącznik nr 7	Wymagania na dostawę i instalację Macierzy

Załącznik nr 8	Wymagania na dostawę i instalację Komputerów PC

Załącznik nr 9	Wymagania na Serwerowy system operacyjny,

Załącznik nr 10	 Wymagania na System operacyjny dla PC

Załącznik nr 11	 Wymagania na Silnik bazy danych

Załącznik nr 12	 Wymagania na Rozbudowę HIS

Załącznik nr 13	 Wymagania na Rozbudowę PACS/RIS

Załącznik nr 14	 Wymagania na Integrację systemu HIS z P1

Załącznik nr 15	 Wymagania na Integrację HIS z PACS/RIS

Załącznik nr 16	 Wymagania na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Załącznik nr 17 Wymagania na uruchomienie e-usługi on-line

Załącznik nr 18 Wymagania na przeprowadzenie szkoleń z HIS

Załącznik nr 19 Wymagania na przeprowadzenie szkoleń z EDM