Aleksandrów Kujawski dn. 26.05.2014r.

Protokół nr 83/14 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 26.05.2014r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski –  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. robót dodatkowych w związku z budową ścieżki rowerowej w gminie Raciążek.

Przekroczenie kwoty ryczałtowej o 35 898,85 zł wynika z błędnie przygotowanej dokumentacji projektowej oraz  przedmiaru robót. Wykonawca zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną wykonał więcej prac budowlanych i  zużył większą ilość materiałów niż przewidywane to było w przedmiarze.

Zarząd ZGZK mając na względzie dobro gmin uczestniczących w zadaniu, oraz sposób rozliczenia inwestycji przez Instytucję Zarządzającą  zmienił sposób rozliczenia                      z ryczałtowego na kosztorysowy (posiedzenie Zarządu ZGZK dnia 19.12.2013r.).

Kosztorysowe rozliczenie umowy jest korzystniejsze dla inwestora.

ZGZK zaoszczędził  na rozliczeniu kosztorysowym z wykonawcą 221 982,36 zł

W rozbiciu na gminy rozliczenie  wygląda następująco:

| Miasto/gmina | Długość ścieżki projektowanej rozliczenie ryczałtowe | Długość ścieżki wykonanej rozliczenie kosztorysowe | Wartość ścieżki zgodna z ryczałtem | Wartość ścieżki zgodnie z kosztorysem | Oszczędności - / dopłata + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Raciążek | 5,45 | 5,57 | 1 630 405,90 | 1 666 304,75 | + 35 898,85 |
| Miasto Aleksandrów Kujawski | 4,63 | 4,18 | 1 287 384,13 | 1 149 030,59 | - 138 353,54 |
| Gmina Waganiec | 1,01 | 1,01 | 302 348,83 | 302 348,83 | 0,00 |
| Miasto Nieszawa | 2,53 | 2,38 | 662 294,73 | 623 028,24 | - 39 266,49 |
| Miasto Ciechocinek | 1,69 | 1,62 | 482 912,57 | 462 805,49 | - 20 107,08 |
| Gmina Aleksandrów Kujawski | 3,32 | 3,10 | 907 779,98 | 847 625,88 | - 60 154,10 |
| RAZEM | 18,63 | 17,86 | 5 273 126,14 | 5 051 143,78 | -257 881,21 + 35 898,85 |
|  |  |  |  |  | -221 982,36 |

Zasadnym wiec jest zawarcie stosownych umów z gminą Raciążek oraz wykonawcą zadania tj. Firmą BETPOL w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji.

Zarząd poprosił o przygotowanie szczegółowego wyjaśnienia o przekroczeniu kwoty ryczałtowej, które będzie stanowić załącznik do aneksu  z gminą Raciążek i firmą BETPOL.

Zarząd ZGZK przyjął projekt aneksu z gminą Raciążek jednogłośnie.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZGZK nr XV/59/14 zmieniającej uchwałę         w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na rok 2014.

Pani Alina Kulik- Skarbnik ZGZK omówiła w/w uchwałę (załącznik nr 3)

Zwiększa się  plan dochodów budżetowych na rok 2014  o kwotę 147.12,60- zł 
z uwagi na zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu:

wkładu własnego gm. Raciążek na pracę dodatkowe o kwotę 36.000,- zł w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”,

wkładu własnego miasta Nieszawa o kwotę 101.459,61 zł w ramach inwestycji                     pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”,

zwrotu odsetek z tytułu nieterminowych płatności przez gm. miejską Nieszawa                        o kwotę 9.642,99 zł.

Zwiększa  się  plan wydatków budżetowych o kwotę 36.000,- zł w wyniku prac dodatkowych w gm. Raciążek w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Zwiększeniu ulega wysokość nadwyżki budżetowej o kwotę 111.102,60 zł                                   i po zmianie wynosi 370.739,60 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu 74.000,- zł oraz zadania przyszłych okresów 296.739,60 zł.

Zarząd ZGZK jednogłośnie (3 głosy za)  przyjął projekt uchwały nr XV/59/14.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZGZK nr XV/60/14 zmieniającej uchwałę        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZK na lata 2014-2017.

Pani Alina Kulik- Skarbnik ZGZK omówiła w/w uchwałę (załącznik nr 4).

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2014 – uchwała zmieniająca nr XV/59/14 Zgromadzenia ZGZK - koniecznym jest dostosowanie WPF  na lata 2014-2017.

Zwiększeniu uległa wysokość planowanych dochodów bieżących o kwotę 9.642,99 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 137 459,61 zł.

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000,- zł. Wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wynik finansowy został zmieniony – nadwyżka budżetowa została zwiększona                            o kwotę 111.102,60 zł i wynosi 370 739,60 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Ad.8

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZGZK nr XV/61/14 w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i  rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających związkowi.

W związku z uchyleniem poprzedniej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową z uwagi  na brak uzgodnienia  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zarząd ZGZK po przejściu  uchwały przez  wymaganą  procedurę  przyjął ją  ponownie - 3 głosy za ( załącznik nr  5)

Ad. 9

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. zmiany terminu realizacji wykonania projektu stałej organizacji ruchu przez Firmę Infra – Geo.

Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał pismo od firmy Infra – Geo w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do 30.05.2014r.

Zarząd ZGZK  w związku z licznymi błędami technicznymi zawartymi w projekcie budowlanym oraz przedłużającą się akceptacją projektu przez  Urząd Marszałkowski wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 ze względu na  złożenie dodatkowych opinii wszystkich zarządców, których drogi publiczne krzyżują się z drogą wojewódzką jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu stałej organizacji ruchu do 30.05.2014r.

Ad. 10

Przyjęcie terminy i porządku obrad na Zgromadzenie ZGZK:

Zarząd ustalił termin posiedzenia na dzień 11 czerwca 2014r. o godz. 12;00 oraz porządek obrad zgodnie z załącznikiem nr  6

Ad. 7

Sprawy wniesione:

- Zarząd ZGZK podpisał list intencyjny w sprawie zainteresowania kampanią informacyjno- edukacyjną  odnawialnych źródeł energii pn. „Aktywny prosument w świadomej gminie” .

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: