Aleksandrów Kujawski dn. 31.07.2014r.

Protokół nr 85/14 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 31.07.2014r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski –  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (3 głosy  za).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu spotkania dotyczącego przedstawienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”:

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – omówiła stan prac budowy ścieżki rowerowej na ul. Granicznej. Poinformowała, iż zostały przedstawione słupy energetyczne wzdłuż drogi powiatowej oraz rozpoczęto prace budowlane tj. korytowanie, układanie krawężników i nawierzchni ścieżki. Po złożeniu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim protokołu odbioru końcowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów                     w/w prac zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek końcowy rozliczający całość zadania.

Ad. 6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu spotkania w sprawie przedstawienie stanu zaawansowania prac dot. wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ścieżce rowerowej.

Pani Iwona Żbikowska poinformowała, iż firma ZNAKTOM wykonała oznakowanie ścieżek rowerowych w gminie Waganiec oraz Aleksandrów Kujawski. W pozostałych gminach trwa wprowadzanie stałej organizacji ruchu.

Ad. 7

Sprawy wniesione:

Brak

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: