Aleksandrów Kujawski dn. 26.08.2014r.

Protokół nr 86/14 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 26.08.2014r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan  Zastępca Przewodniczącego odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (3 głosy  za).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu spotkania dotyczącego przedstawienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”:

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – poinformowała uczestników spotkania               o braku wpłaty środków przez gminę Raciążek za budowę ścieżki. Termin zapłaty wykonawcy za wykonane prace mija 26.08.2014r. Po tym dniu wykonawca może naliczyć odsetki.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – przedstawiła możliwości zapłaty kwoty 35 8983,85               ze środków budżetu ZGZK bez konieczności jego zmiany. ZGZK posiada 3 lokaty oraz 40 000,- zł wolnych środków na wydatki bieżące. Jest możliwość zapłaty zobowiązania gminy bez konieczności lokat ze środków wolnych w wysokości 40 000,- zł. Po zapłacie zobowiązania gminy na wydatki bieżące zostanie ok. 4 000,- zł.

Pani Skarbnik podczas rozmowy telefonicznej ze Skarbnikiem Gminy Raciążek wnioskowała o możliwie szybkie nawet częściowe uregulowanie zaległości.

Zarząd Związku Gmin zdecydował jednogłośnie o zapłacie faktury wykonawcy tj. firmie BETPOL S.A. ze środków własnych ZGZK i jednocześnie podjąć działania egzekwujące wpłatę zaległości od gminy Raciążek.

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – omówiła przegląd techniczny ścieżek rowerowych oraz kwestię utrzymania porządku.

Zarząd zdecydował o złożeniu pisma do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem                              o możliwość przekazania przez ZGZK gminom w użyczenie poszczególnych odcinków ścieżki rowerowej.

Ad. 6

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu spotkania w sprawie omówienia i ustalenia wysokości wsparcia finansowego konferencji „Wpływ autostrady A-1 na rozwój Ciechocinka” organizowanej przez Stowarzyszenie „Razem dla Ciechocinka”.

Pan Andrzej Olszewski odczytał pismo otrzymane od Stowarzyszenia „Razem dla Ciechocinka” z dnia 11.08.2014r. dot. wsparcia finansowego organizowanej konferencji.

Pani Alina Kulik poinformowała, iż ZGZK nie ma możliwości prawnej przekazania takiego wsparcia.

Zarząd ZGZK zdecydował, iż powyższa sprawa zostanie poruszona na kolejnym spotkaniu Zarządu.

Ad. 7

Sprawy wniesione:

Zarząd ZGZK zapoznał się z pismem z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim                                 nr Ds. 477/14 z dnia 14.08.2014r. o czyn a art. 177 &1 kk i przygotował odpowiedź.

Omówiono przebieg spotkania w siedzibie PUP EKOSŁAD w Służewie z przedstawicielami z Chin w sprawie budowy spalarni plazmowej na terenie składowiska.

Ad. 8

Pan Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Olszewski – podziękował Członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: