Aleksandrów Kujawski dn. 12.06.2014r.

Protokół nr 84/14 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 12.06.2014r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski –  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący).

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. podpisania aneksu nr 6 z gminą Raciążek w sprawie prac dodatkowych związanych z budową ścieżki rowerowej.

Na posiedzenie Zarządu ZGZK została zaproszona Pani Wiesława Słowińska – Wójt Gminy Raciążek.

Pan Przewodniczący omówił sprawę zwiększenia kwoty o ok. 36 000,00 zł  za budowę ścieżki rowerowej na odcinku gminy Raciążek.

Przekroczenie kwoty ryczałtowej o 35 898,85 zł wynika z błędnie przygotowanej dokumentacji projektowej oraz  przedmiaru robót. Wykonawca zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną wykonał więcej prac budowlanych i  zużył większą ilość materiałów niż przewidywane to było w przedmiarze.

Członkowie Zarządu w związku ze zmianą sposobu rozliczenia  zadania z wykonawcą  mając na uwadze prawidłowe rozliczenie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim oraz korzyści gmin uczestniczących w zadaniu,  po zapoznaniu się z treścią aneksu nr 6 przyjęli go jednogłośnie   (4 głosy za).  Aneks nr 6 został podpisany.

Zarząd ZGZK polecił przygotować kolejny aneks z wykonawcą zadania tj. firma BETPOL S.A.  urealniający kwotę oraz długość wykonanej ścieżki rowerowej zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną .

Ad. 6

Sprawy wniesione:

-  brak

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: