Aleksandrów Kujawski dn. 10.01.2018 r.

Protokół nr 58/18 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 10.01.2018 r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Cezarego Łęgę.

Ad.3

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 głosy  za).

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 06.12.2017 r.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 06.12.2017 r. przyjęli go jednogłośnie (4 głosy za).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego omówienia inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”.

Pan Rafał Grenda-Wołkow – Projektant – Jesteśmy gotowi do złożenia ZRID-u. Jednakże konieczna jest aktualizacja map. Dotyczy to około 6 km w gminie Aleksandrów Kujawski ponieważ właściciele działek samodzielnie zrobili podziały. Również w przypadku planowanego ronda w gminie Koneck będzie konieczna aktualizacja mapy. Jest też możliwość złożenia wniosku do starostwa na podstawie posiadanych map, lecz nie mamy pewności czy taki wniosek zostanie uznany za prawidłowy.

Zarząd ZGZK po przeprowadzonej dyskusji zdecydował, iż projektant ma złożyć do Starostwa Powiatowego wniosek o decyzję ZRID na obecnie posiadanych mapach. Zarząd zobowiązał również projektanta do natychmiastowego dostarczenia projektu budowlanego                  w wersji edytowalnej.

Ad.6

Sprawy wniesione.

- Omówienie sytuacji P.U.P. „EKOSKŁD”.

Pan Gerard Stolarski – Prezes P.U.P. „EKOSKŁAD” przedstawił Zarządowi ZGZK obecną sytuację Spółki. Poinformował, iż w porównaniu z rokiem 2016 w sposób znaczący wzrosła ilość odbieranych odpadów z terenów gmin.

- Pismo P.U.P. „EKOSKŁAD” w sprawie prośby o zmianę treści aneksu do umowy dzierżawy w związku z utratą wartości użytkowej szafek ubraniowych w ilości 8 szt.

(załącznik nr 3).

Zarząd ZGZK po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie (4 głosy za) wyraził zgodę na zmianę aneksu ze Spółką „EKOSKŁAD”.

- „Rewitalizacja rzeki Tążyna”

Pan Marian Gołębiewski – Pełnomocnik ZGZK ds. dróg wodnych – Chciałbym się dowiedzieć od Zarządu ZGZK jakie są obecnie plany wobec tematu rzeki Tążyny.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – W chwili obecnej samorządy nie mają środków na przygotowanie projektu dot. rewitalizacji rzeki Tążyna. Nie mamy również pewności czy otrzymalibyśmy zgodę od PGW „Wody Polskie” na przygotowanie w/w dokumentacji.

Zarząd ZGZK polecił zorganizować spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie omówienia zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyna”.

Ad. 7

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu – podziękował Członkom Zarządu                      i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Cezary Łęga

Protokołował:                                                                  Przewodniczył: