RAPORT O STANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

ZA 2021 R.

Raport o stanie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim (ZGZK) opracowano       w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.               poz. 559 ze zm.).

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu ZGZK w roku 2021, w szczególności realizację zadań publicznych, uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz budżetu.

- INFORMACJE OGÓLNE

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej został utworzony 4 grudnia 1991r.

Siedzibą ZGZK jest  miasto Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko –

pomorskie.

Dane teleadresowe:

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej

ul. Chopina 4

87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. 54 282 53 31

e-mail: zgzk@wp.pl

strona internetowa: http://biuletyn.abip.pl/zgzk.a.k/

W skład Związku Gmin wchodzi 9 gmin:

Gminy miejskie:

Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek

Nieszawa

Gminy wiejskie:

Aleksandrów Kujawski

Bądkowo

Koneck

Raciążek

Waganiec

Zakrzewo

ZGZK działa na terenie powiatu aleksandrowskiego o powierzchni 475,6 km² i ludności 54 891 mieszkańców.

Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

Członkowie Związku są reprezentowani przez przedstawicieli, którzy tworzą Zgromadzenie Związku – 21 Przedstawicieli.

Zgromadzenie powołało następujące komisje:

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Budżetowa

- Komisja Statutowa

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym, wybiera się spośród wójtów i burmistrzów gmin, które są członkami Związku.

Zarząd ZGZK liczył 4 osoby.

W skład Zarządu w kadencji 2018 -2023 wchodzą:

Ryszard Borowski -  Przewodniczący Zarządu ZGZK – Wójt gminy Koneck.

Andrzej Olszewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK – Wójt gminy Aleksandrów Kujawski.

Artur Nenczak - Członek Zarządu ZGZK- Wójt gminy Zakrzewo.

Przemysław Jankowski- Członek Zarządu ZGZK – Burmistrz miasta Nieszawa.

W skład Zgromadzenia ZGZK w kadencji 2018-2023 wchodzą:

Mariusz Kempara – Przewodniczący Zgromadzenia ZGZK – Przedstawiciel gminy Zakrzewo.

Leon Szynkowski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Przedstawiciel miasta Nieszawa.

Arkadiusz Gralak – Burmistrz miasta Aleksandrów Kujawski.

Leszek Dzierżewicz – Burmistrz miasta Ciechocinek.

Przemysław Jankowski – Burmistrz miasta Nieszawa.

Andrzej Olszewski – Wójt gminy Aleksandrów Kujawski.

Ryszard Stępkowski – Wójt gminy Bądkowo.

Ryszard Borowski – Wójt gminy Koneck.

Wiesław Słowińska – Wójt gminy Raciążek do 17.11.2021r.

Rafał Krajewski – Wójt gminy Raciążek od 21.02.2022r.

Piotr Kosik – Wójt gminy Waganiec.

Artur Nenczak – Wójt gminy Zakrzewo.

Stefan Aleksiuk – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel miasta Aleksandrów Kujawski                           do 25.11.2021r.

Artur Nisterenko – Członek Zgromadzenia - Przedstawiciel miasta Aleksandrów Kujawski                          od 26.11.2021r.

Stanisław Olejnik – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel miasta Aleksandrów Kujawski.

Paweł Rosiński – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel miasta Ciechocinek.

Wojciech Zieliński – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel miasta Ciechocinek.

Piotr Kaszubski – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Aleksandrów Kujawski.

Bożena Świątkowska – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Aleksandrów Kujawski.

Roman Ciesielski – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Bądkowo.

Izabela Ossowska – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Koneck.

Andrzej Sobociński – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Raciążek.

Wojciech Sobczak – Członek Zgromadzenia – Przedstawiciel gminy Waganiec.

Biuro Związku Gmin Ziemi Kujawskiej liczy 2 stanowiska:

Kierownik Biura ZGZK – Iwona Żbikowska;

Główny Księgowy ZGZK – Cezary Łęga.

Umowy zlecenie:

Radca Prawny – Marcin Brzdęk;

Informatyk – Rafał Wiśniewski.

- INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31-12-2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa środka trwałego | Wzrost wartości | Zmniej-szenie wartości | Wartość na dzień 31.12.2021 r. (bez uwzględ. odpisów amortyzacyj-nych) | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na: |  |  |  |  |  |  | Dochody uzyskane w 2021 roku | Plan dochodów na 2022 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Prawo własn. | Mienia w zarządzie | Wierzy-telności | Użytko. wieczyste | Najem | Dzier-żawa | Inne |  |  |
| 1. | Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrekultywowane stare wysypisko odpadów komunalnych | 1997r.- 10.020,00 669.037,36 | - | - | 10.020,00 669.037,36 | Własne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ruchomości wydzierżawione PUP EKOSKŁAD Sp. z o.o. w Służewie: - przesiewacz bębnowy (sito – 564.297,67 zł) - linia sortownicza do sortowania odpadów 8-stanowiskowa (390.777,23 zł) - rębak do gałęzi SKORPION (32.900,00 zł) - kontenery KP-7 5 szt. (7.600,00 zł) - krzesła - biurko w/g załącznika do umowy dzierżawy |  | - | - |  | Własne wydzierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD” | - | - | - | - | - | - | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 3. | Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „AT-2” (15 szt.) „Siatkowe” (35 szt.) | 37.027,00 | - | - | 37.027,00 | Własne przekazane w użyczenie gminom należących do ZGZK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Udziały w PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie | 3.992.500,00 | - | - | 3.992.500,00 | 100% udziału | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM: |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 72.000,00 | 72.000,00 |

Informacja:

- W 2021 roku Spółka P.U.P. „EKOSKŁAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

- INFORMACJE FINANSOWE

Budżet ZGZK na rok 2021 uchwalony został dnia 20.01.2021 r., uchwałą nr VII/33/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W roku 2021 Zgromadzenie Związku Gmin wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:

nr VIII/36/21 z dnia 06.07.2021 r.

nr IX/42/21 z dnia 29.11.2021 r.

Zarząd Związku Gmin nie dokonał zmian w budżecie ZGZK.

Po stronie dochodów plan wynosił  431 535,00 zł, natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości 481 535,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 50 000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu za rok 2021 przedstawiała się następująco:

I.  DOCHODY

Dochody zrealizowano w wysokości  412 723,83 zł, co stanowiło 95,64 % planu dochodów ogółem (pl. 431 535,00 zł).

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

1) Dochody z tytułu składek członkowskich zrealizowano w wysokości 203 744,20 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 203 745,00 zł).

2) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów            w Służewie ruchomości w wysokości 72 000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 72 000,00 zł).

3) Wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 25,00 zł (pl. 255,00 zł).

4) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych  i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 74 058,84 zł                        (pl. 92 639,00 zł).

5) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury              w Aleksandrowie Kujawskim"  w wysokości 62 895,79 zł (pl. 62 896,00 zł).

II.  WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości  416 799,45 zł, co stanowiło 86,56 % planowanych wydatków ogółem (pl. 481 535,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 3 690,00 zł, stanowiły 73,80 % planu wydatków (pl. 5 000,00 zł) tego działu i obejmowały:

- wydatki poniesione na uzupełnienie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck           i Zakrzewo”. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 26.02.2021 r. złożył wniosek          do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.              W dniu 27.09.2021r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim                                   o dofinansowanie w/w zadania.

2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 232 804,38 zł co stanowiło 89,89 % planu wydatków (pl. 259 000,00 zł) tego działu i obejmowały:

a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom                za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości   13 440,00 zł  (pl. 15 700,00 zł),

b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 115 224,96 zł i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK                            (pl. 116 000,00 zł),

c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 23 482,63 zł                         (pl. 25 000,00 zł),

d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 26 999,88 zł (pl. 30 000,00 zł),

e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 000,00 zł                            (pl. 1 000,00 zł) i dotyczy refundacji kosztów okularów ochronnych do pracy przy komputerze,

f) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem  (sprzęty biurowe,               art. spożywcze, art. chemiczne, art. biurowe tj. papier, tusze, tonery) wyniosły 6 736,10 zł (pl. 8 000,00 zł),

g) nie poniesiono wydatków na usługi remontowe (pl. 2 000,00 zł),

h) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1 974,13 zł                   (pl. 2 400,00 zł),

i) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2 551,35 zł i dotyczyły wyjazdów pracowników biura oraz Przewodniczącego Zarządu ZGZK (pl. 3 500,00 zł),

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3 224,54 zł                     (pl. 3 300,00 zł),

k) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania m.in. Rejestr VAT, Budżet, Legislator, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 13 013,94 zł (pl. 21 400,00 zł),

l) wydatki na usługi zdrowotne wyniosły 270,00 zł i dotyczyły badań okresowych pracowników Biura ZGZK (pl. 600,00 zł),

m) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 24 000,00 zł (pl. 24 000,00 zł),

n) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 250,00 zł (pl. 4 600,00 zł).                         W 2021 roku pracownicy Biura ZGZK korzystali z darmowych szkoleń czy seminariów,

o) nie poniesiono wydatków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi      (pl. 1 500,00 zł).

3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 13 277,00 zł, co stanowiło 78,10 % planu (pl. 17 000 zł) i dotyczyły:

a) podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego w wysokości 13 277,00 zł                         (pl. 14 000,00 zł).

b) w 2021 roku nie wykorzystano środków rezerwy ogólnej (pl. 3 000,00 zł).

4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wyniosły       30 073,50 zł, co stanowiło 66,83% planu (pl. 45 000,00 zł). Obejmowały one wydatki związane z opracowaniem wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

5) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki wyniosły           136 954,57 zł, co stanowiło 88,05 % planu (pl. 155 535,00). Obejmowały one wydatki związane z:

a) realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 74 058,78 zł i obejmowały one wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz wystawą w 2021 roku produktów lokalnych tj.: żurek kujawski, pierogi z kapustą i grzybami, masło wołuszewskie, chleb, amoniaczki, jabłecznik kujawski na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. (pl. 92 639,00 zł).

b) Realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic              w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 62 895,79 zł i obejmowały wydatki związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę w 2021 roku świetlicy wiejskiej w Białych Błotach oraz sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim                              (pl. 62 896,00 zł).

Wykonanie budżetu za rok 2021 zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 4 075,62 zł przy planowanym deficycie budżetowy w wysokości 50 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami,                                               a wydatkami bieżącymi) w wys. 29 687,88 zł przy nieplanowanej nadwyżce operacyjnej (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi planowanymi).

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 466 661,34 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

- INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 27.09.2021r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego  o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie  pn. ”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck                          i Zakrzewo”.

Projekt zakłada budowę 11,32 km ścieżek rowerowych oraz 1 punktu przystankowo –informacyjnego „Bike&Ride”.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej rozpoczął realizacje zadań dofinansowanych                  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 tj.:

* „Promocja produktów lokalnych na obszarze objętym LSR” - zadanie związane              z wystawą produktów lokalnych oraz smaków Ziemi Kujawskiej na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

* „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR” – zadanie  związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę 2 świetlic wiejskich w Przybranowie i Białych Błotach oraz sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

ZGZK w dniu 27.07.2021r. złożył 3  wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:

- Przebudowa i modernizacja instalacji komunalnej w Służewie,

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo,

- Rewitalizacja rzeki Tążyna.

W dniu 17.11.2021r. Związek Gmin otrzymał wstępną promesę na kwotę 5 000 000,00 zł                         z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo”.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej kontynuuje projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy   i Polityki Rozwoju, mający na celu stworzenie strategii rozwoju partnerstwa wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa.

Grupa robocza składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin należących do ZGZK pracowała nad powstaniem dokumentów, które uwzględniają potrzeby społeczności lokalnej zamieszkującej obszar partnerstwa m.in. diagnozą partnerstwa, strategią, projektami strategicznymi dla partnerstwa oraz analizą ich wykonalności.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej koordynował pracą „Grupy zakupowej” powiatów aleksandrowskiego i radziejowskiego dotyczącą zakupu energii elektrycznej na rok 2022 oraz prowadził negocjacje w sprawie wysokości cen konserwacji oświetlenia w gminach.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej współpracował z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w Krakowie, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kujawskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin w zakresie wymiany doświadczeń związanych z działalnością instytucji.

- UCHWAŁY ZWIAZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

Uchwały Zarządu ZGZK:

Nr 11/21 z dnia 05.01.2021r. w sprawie procedur udzielania zamówienia publicznego                     o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych bez podatku od towarów i usług.

Nr 12/21 z dnia 29.03.2021r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2020.

Nr 13/21 z dnia 05.08.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021-2024.

Nr 14/21 z dnia 15.10.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”.

Nr 15/21 z dnia 09.11.2021r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022.

Nr 16/21  z dnia 09.11.2021r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zmieni Kujawskiej na lata 2022- 2025.

Nr 17/21 z dnia 09.11.2021r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Nr 18/21 z dnia 20.12.2021r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uchwały Zgromadzenia ZGZK:

Nr VII/32/21 z dnia 20.01.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021-2024.

Nr VII/33/21 z dnia 20.01.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2021.

Nr VII/34/21 z dnia 20.01.2021r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Nr VIII/35/21 z dnia 06.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021-2024.

Nr VIII/36/21 z dnia 06.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2021.

Nr VIII/37/21 z dnia 06.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Nr VIII/38/21 z dnia 06.07.2021r.  w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie związku za rok 2020 oraz udzielenie wotum zaufania z tego tytułu.

Nr VIII/39/21 z dnia 06.07.2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za 2020r.

Nr VIII/40/21 z dnia 06.07.2021r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Ziemi Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Nr IX/41/21 z dnia 29.11.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021-2024.

Nr IX/42/21 z dnia 29.11.2021r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2021.

Nr IX/43/2021 z dnia 29.11.2021r. w sprawie przystąpienia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

Nr X/44/21 z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2022-2025.

Nr X/45/21 z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022.

Nr X/46/21 z dnia 20.12.2021r w sprawie wystąpienia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej                z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

- PODSUMOWANIE

Roku 2021 ze względu na pandemię COVID – 19  nie należał do roku obfitującego                   w inwestycje, natomiast był początkiem planów i prac nad kolejnymi projektami                                               i inwestycjami.

Na kolejne lata planowana jest realizacja wymienionych w raporcie zadań realizowanych             w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, budowa ok. 12 km ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR oraz budowa ścieżek rowerowych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wyzwania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej są duże, ponieważ oczekiwania samorządów oraz społeczności lokalnej są coraz większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, biorąc pod uwagę potrzeby powiatu aleksandrowskiego.

Opracowała: Iwona Żbikowska