Aleksandrów Kuj. 20.05.2010r.

Protokół nr 58/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 20.05.2010r.

# Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

# Ad. 2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy za ).

# Ad. 3

Na protokolantkę jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

# Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za), po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 5

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do kolejnych punktów porządku obrad w sprawie omówienia inwestycji dotyczącej przekwalifikowania istniejącej kwatery nr II na inny rodzaj składowanych odpadów oraz wysokości przewidywanych kosztów.

Pan Filip Szczuko – Prezes Zarządu Spółki  przedstawia sprawę.

Jest konieczność zmiany przeznaczenia użytkowania  kwatery i podzielenia jej na odpady organiczne i odpady komunalne. W związku z tym potrzebny jest zakup 3 piezometrów to jest wartość ok. 50 000,- zł. Kolejnym elementem jest projekt kwatery  i inne dokumenty typu raport oddziaływania na środowisko. Inne koszty to usypanie grobli, usadowieni studni odgazowującej.  Z moich szacunków wynika, że zamknie się to kwotą ok. 80.000,- zł, ale nie znam jeszcze wszystkich kosztów.

Pan Andrzej Cieśla - Przewodniczący Zarządu ZGZK – jak Pan przewiduje podzielić tą kwaterę ?

Pan Filip Szczuko -  Prezes Zarządu -  2/3 na odpady komunalne, 1/3 na odpady organiczne.

Pan Prezes  proponuje, że te sprawę będzie on prowadził  i wszystkimi procedurami  z tym związanymi  będzie on  się zajmował, ale chce od Zarządu  upoważnienia do prowadzenia tego zadania

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa  - trzeba liczyć się również z zamknięciem starej kwatery.

Pan Prezes – jeśli chodzi o zamknięcie kwatery nr I, to my nie wiemy jaka jest obecnie jej objętość, zleciłem wykonanie pomiarów. Może się okazać , że już dawno jest przekroczony dozwolony próg. Koszt zamknięcia kwatery wynosi ok. 600.000,- zł za 1 ha – rekultywacja szczelna.

Pan Prezes – ważną sprawą jest też projektant, który musi być zorientowany, posiadać wiedze o kwaterze. Z firm będących najbliżej nas zostaje EKOBUD.

Pan Andrzej Nawrocki – proponuje wrócić do Pana Baranieckiego Prezesa EKOBUD, który to projektował.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK - trzeba rozważyć,  czy to ma być prowadzone pod szyldem Związku czy Spółki.

Pan Prezes wnosi,  aby przekwalifikowanie kwatery  prowadzone było w ramach  Związku.

Pani Alina Kulik – jeśli ma być to robione przez Związek to muszą być zmiany w budżecie i zgoda Zgromadzenia.

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ZGZK – jeśli to ma wpływ na finanse Związku to należy to do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Pani Skarbnik -  Związek posiada 70 000,- zł wolnych środków z 2009r.

Pan Prezes – ja będę wytwórcą dokumentów, a wy będziecie podpisywać opracowane przeze mnie dokumenty. Chce to robić przez Związek ponieważ lepiej to będzie odbierane przez instytucje wydające odpowiednie pozwolenia.

Pan Alina Kulik – te kwoty muszą się znaleźć w budżecie, aby Zarząd mógł podpisywać różne dokumenty.

Zarząd pozytywnie odnosi się do propozycji Prezesa Spółki.

Ad. 7

Sprawy różne:

- Pan  Prezes informuje Zarząd , że na składowisku znajduje się przepompownia  ścieków należąca do gminy Aleksandrów Kuj., która dzierżawi na składowisku grunt. Pan Prezes zwrócił się pisemnie do gminy o uruchomienie tej przepompowni, ale od grudnia do chwili obecnej nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  - brakuje trzech podpisów  wyrażających zgodę na przesunięcie hali na 2011r. a w jej miejsce w  2010r. wstawienie sita.  Sprawa jest pewna i w związku z tym należałoby w czerwcu przygotować procedury przetargowe, a w lipcu ogłosić przetarg.

- Pani Wójt Gminy Raciążek poinformowała kolejny raz o kłopotach z finansowaniem inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmina należących do ZGZK”. Przypomina, że jej gmina jest w stanie samodzielnie wybudować do 3 km ścieżek.

- Poruszono również wniosek, który będzie wystosowany do Starostwa Powiatowego  w sprawie  pomocy w finansowaniu ścieżki rowerowej na terenie gminy Raciążek. Dofinansowanie dotyczy  ok. 1,5 km ścieżki,  która znajdować  się będzie w pasie drogi powiatowej.

- Omówione szczegóły wyjazdu  członków Zarządu do  Marszałka w sprawie inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Ad. 8

Pan Andrzej Cieśla  - Przewodniczący zakończył posiedzenie Zarządu  ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska