Aleksandrów Kuj. 28.06.2010r.

Protokół nr 60/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 28.06.2010r.

# Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

# Ad. 2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2 ).

Proponuje zmiany w porządku obrad  po punkcie  6 wstawić punkt dotyczący przedstawienia stopnia realizacji inwestycji pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ...”.

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy za ).

# Ad. 3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Dariusza Pruszyńskiego.

# Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (4 głosy za), po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 5                                                                                                                                         Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do kolejnych punktów porządku obrad w sprawie ustalenia kolejności dalszych działań związanych z inwestycją pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Członkowie zarządu omówili strategię dalszego postępowania  mającego na celu doprowadzenie do podpisania Umowy końcowej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w terminie możliwie najkrótszym tj. po 19 lipiec br. po uzyskaniu porozumień z Gminy Raciążek, Starostwa i Miasta Ciechocinek.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przedstawienia stopnia realizacji inwestycji pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na terenie gmin należących do ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji przekazał Zarządowi informacje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest w trakcie sporządzania i po opracowaniu zostanie przekazana do sprawdzenia Panu Jeżewskiemu. Specyfikacja jest opracowywana przez Pana Prezesa Spółki oraz Radcę Prawnego Związku.

Ad. 7

Pan Andrzej Cieśla  - Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do następnego punktu porządku obrad w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu w świetle faktu, że I Przetarg ustny w dniu 24 czerwca 2010r. nie doszedł do skutku ( brak ofert).

Zarząd zdecydował podjąć dalsze działania prowadzące do sprzedaży samochodu służbowego ZGZK, .

Zarząd obniżył wartość samochodu do kwoty 12 000,- zł  i  polecił w jak najszybszym terminie ogłosić  przetarg ustny.

Ad. 8

Sprawy różne:

- Omówiono przygotowanie  pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie zmiany rzeczowej inwestycji zgłoszonej w ramach RPO woj. Kujawsko  - Pomorskiego.

Ad. 9

Pan Andrzej Cieśla – przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie Zarządu  ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Dariusz Pruszyński