Protokół nr 68 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 29.10.2010r.

Ad:1.

Przewodniczący Zarządu P. Andrzej Cieśla przywitał członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

Ad:2.

Przewodniczący Zarządu P. Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2 do protokołu )

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. ( 3 glosy za )

Ad:3.

Na protokolanta wyznaczono P. Dariusza Pruszyńskiego ( 3 głosy za ) wobec nieobecności                 P. Iwony Żbikowskiej.

Ad:4.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został odczytany i jednogłośnie przyjęty                          ( 3 głosy za )

Ad:5.

Omówienie sprawy uzgodnień z gminami uczestnikami projektu budowy ścieżek rowerowych na etapie uzgodnień dokumentacji z Projektantem. Ponadto członkowie Zarządu omówili wszystkie warianty przebiegu ścieżki w poszczególnych gminach możliwe jeszcze do uwzględnienia przez projektanta.

Ad:6.

P. Skarbnik omawia szczegółowo przesunięcia w poszczególnych działach i paragrafach, będących przedmiotem  proponowanych zmian w budżecie Związku w roku 2010.                           Po krótkich wyjaśnieniach dodatkowych w głosowaniu nad podjęciem uchwały 3 głosy za.

Ad:7.

Zarząd zapoznał się ze szczegółami dotyczącymi nowego sposobu przygotowania wniosku dotyczącego modernizacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie, oraz zasady współpracy z Firmą consultingową „Lech – Consulting”, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zawarcia nowego Aneksu do umowy z tym biurem. Aneks wynika z konieczności uwzględnienia nowego terminu naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski       w Toruniu. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na dzień 15 listopada 2010r. Przygotowany nowy wniosek na działanie 2.2 Gospodarka odpadami, zostanie przedłożony do podpisu  w dniu 12.11.2010r. ( piątek) a złożony zostanie w dniu 15.11.2010r. w godz. porannych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Pan Przewodniczący zaproponował zorganizowanie spotkania z Lech – Consulting w celu omówienia szczegółów dotyczących wniosku.

Członkowie Zarządu omówili projekt Umowy o Współfinansowanie zakupu Mobilnego Przesiewacza Bębnowego. Spółka Ekoskład pokryje z własnych środków kwotę 334 tys. zł, w zamian korzystać będzie z pomniejszenia czynszu dzierżawnego na rzecz Związku w czterech kolejnych latach tj.                                                                                                                                                     1.  2011r.  pomniejszenie o kwotę  98 626,76 zł.                                                                                                                        2.  2012r.  pomniejszenie o kwotę  93 210,41 zł.                                                                                                              3.  2013r.  pomniejszenie o kwotę  89 211,92 zł.                                                                                                          4.  2014r.  pomniejszenie o kwotę  85 179,52 zł.

Wysokość powyższych kwot wynika z wysokości rat kredytu bankowego wraz z odsetkami do spłaty w poszczególnych latach.

W związku z realizacją wspólnej inwestycji polegającej na zakupie przesiewacza bębnowego podpisany został Aneks nr 1/2010 regulujący zobowiązania Spółki Ekoskład wobec ZGZK.

P. Skarbnik przedstawiła informację na temat budżetu Związku po zmniejszeniu dochodów Związku od Spółki Ekoskład, przedstawiając planowane wydatki inwestycyjne w latach                      2011 -2012.

Sprawa zapłacenia faktury na dostawę sita.

Przedmiotowe urządzenie może być zarejestrowane w Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. dopiero po dostarczeniu stałego dowodu rejestracyjnego przez dostawcę urządzenia. Ze względu na procedurę wydania takiego dowodu przez Wydz. Komunikacji w Lublinie dopiero po upływie miesiąca od chwili wydania dowodu rejestracyjnego tymczasowego, zapłata za sito nie może nastąpić wcześniej, niż dostarczenie tego dokumentu, co wiąże się z niedotrzymaniem terminu płatności na już wystawionej przez dostawcę urządzenia fakturze.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień 08.11. 2010r. godz. 9.00

Ad:8

Przewodniczący Zarządu ZGZK P. Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu.

Protokółował : Dariusz Pruszyński