Aleksandrów Kuj. 21.12.2010r.

Protokół nr 70/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 21.12.2010r.

# Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

# Ad. 2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2 )

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy za ).

# Ad. 3

Na protokolantkę jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Iwonę  Żbikowską.

# Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za) po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 5

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi  do pkt 5 porządku obrad dotyczącego omówienia dokumentacji przygotowanej przez Ekobud i przygotowanie aneksu do umowy.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik zarządu ds. inwestycji – Pan Prezes  w imieniu Związku zlecił firmie EKOBUD wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  - pryzmy energetycznej usytuowanej na Międzygminnym Składowisku Odpadów w Służewie. Termin wykonania usługi został przedłużony nie z winy wykonawcy.  Firma Ekobud pracowała na błędnych danych sporządzonych przez Firmę Skalmiar, której Prezes zlecił wykonanie reperów geodezyjnych i schematu ich rozmieszczenia.  W związku z tym należy podpisać aneks do umowy  z firmą Pana Baranieckiego  o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z późniejszym opracowaniem dokumentacji.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem aneksu zaakceptował go ( 3 głosy za ).

Pan Przewodniczący Zarządu  oraz  Zastępca podpisali aneks nr 1.

Ad. 6

Wybór oferty na nadzór archeologiczny dla prac przy ścieżkach rowerowych w Nieszawie.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji  - przedstawia zebranym 4 oferty:

1.    Anny i Andrzeja Retkowskich  z  Centrum Archeologiczno – Konserwatorskiego z Bydgoszczy na kwotę 12 810,- zł brutto,

2. dr Przemysław  Kołosowski Usługi Archeologiczne  z  Budzynia  na kwotę 4 275,- zł brutto,

3. Marcina Snopkowskiego  z Torunia na kwotę 14 030,- zł brutto,

4. Marty Słonimskiej – mgr  Archeologii z Żarów na kwotę 14 640,- zł brutto,

Zarząd po zapoznaniu się z ofertami wybrał ofertą najkorzystniejszą cenowo ( 3 głosy za )    tj. ofertę dr Przemysława  Kołosowskiego  na kwotę 4 275,- zł brutto.

Zarząd również dyskutował na temat sporządzenia porozumienia z Nieszawą w sprawie obciążenia gminy  kosztami za nadzór archeologiczny prowadzony na jej terenie w związku z budową ścieżek rowerowych.

Ad. 8

Sprawy wniesione:

- Zarząd podpisał aneks nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 25 stycznia 2010r ze Spółką Ekoskład w sprawie przekazania Spółce dodatkowego przedmiotu dzierżawy – sita bębnowego.

- Zarząd podpisał aneks do umowy z Telekomunikacją  Polską na internet.

- Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – poruszyła sprawę nie wpłacenia przez Gminę Aleksandrów Kujawski i Miasto Ciechocinek należności związanych z prowadzoną inwestycją pn. „ Budowa ścieżek rowerowych ...” tj. not księgowych za uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem , media, prasę oraz za opracowanie dokumentacji przetargowe. Pani Skarbnik poinformowała , że w związku z brakiem wpłat przez w/w gminy, faktury z kontrahentami nie są uregulowane w całości tylko proporcjonalnie do uzyskanych wpłat.

Zarząd zdecydował uregulować brakującą kwotę  ze środków Związku Gmin jeszcze w 2010r.

Zarząd zdecydował również o odstąpieniu od naliczania odsetek karnych za nie wpłacenie w terminie przez Gminę Aleksandrów i Miasto Ciechocinek należności wynikających z w/w not księgowych.

- Członkowie Zarządu postanowili jednogłośnie ( 3 głosy za ) jeszcze w bieżącym roku ogłosić przetarg na inwestycję pn. „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” z adnotacją do specyfikacji o wyłączeniu  odcinka związanego z budową autostrady, o ile wszystkie gminy określą warunki techniczne.

Ad. 9

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie Zarządu  ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska