Aleksandrów Kujawski dn. 01.08.2011r.

Protokół nr 14/11 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 01.08.2011r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 )stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Ryszard Borowski odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy  za ).

Ad.3

Pan Przewodniczący przedstawił stażystkę – Anetę Pracowitą.

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za )wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 29.06.2011r został przyjęty jednogłośnie (4 głosy za), po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu.

Ad.5

Przewodniczący Zarządu Pan Ryszard Borowski przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia postępów w realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”:

a) Pan Ryszard Borowski –Przewodniczący Zarządu przedstawił zebranym aneks nr 1 do porozumienia z gminami.

Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu projekt aneksu  wprowadzili następujące poprawki:

-  w paragrafie 1 ust. 1 usunięcie podwójnego zapisu słowa ”porozumienia’,

- w paragrafie 1 ust.2 wprowadzenie słownych kwot  oraz w wydatkach kwalifikowanych zamiana sformułowania „budowa ścieżki rowerowej” na „roboty budowlane” , a także wprowadzenie pozycji „inne” w wydatkach niekwalifikowanych,

-  w paragrafie 1 ust. 3 wprowadzenie wskaźnika dla rozliczenia studium wykonalności,

-  wprowadzenie ust.4 do aneksu, który otrzymuje brzmienie :

„Koszty realizacji inwestycji na terenie gminy przedstawia załącznik nr 1 do aneksu”.

W zestawieniu tabelarycznym zaproponowano zmiany:

-   nazewnictwa „treść” na „nazwa”,

-  „budowa ścieżek” na „roboty budowlane”,

- wprowadzenie wskaźników dotyczących nadzoru budowlanego i dokumentacji przetargowej,

- wprowadzenie pozycji „rodzaj kosztu”.

Członkowie Zarządu wobec dokonania wielu zmian w projekcie aneksu przełożyli przyjęcie  aneksu nr 1 na kolejne posiedzenie Zarządu.

b),c)  Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przedstawił zebranym aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą dotyczący wycięcia drzew oraz  zmiany  harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Aneks nr 2 do umowy z wykonawcą inwestycji (Betpol) został jednogłośnie (4 głosy za) przyjęty ( załącznik nr 3).

d) Pan Ryszard Borowski –Przewodniczący Zarządu przedstawił zebranym wzór sprawozdania rozliczeniowego zgodnie z zapisem §6 ust.1 pkt 6 umowy z wykonawcą inwestycji (Betpol) zawierający:

- sprawozdanie z realizacji robót za okres 16.05-30.07.2011r.,

- protokół nr 1 odbioru częściowego/końcowego robót,

- tabelę rozliczeniową nr 1 za okres 16.05-30.07.2011r.,

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z w/w  dokumentami , po dokonaniu kilku zmian, zatwierdzili wzór sprawozdania ( załącznik nr 4).

Ad.6

Przyjęcie uchwały nr 7/11 w sprawie zmian w budżecie.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – omówiła projekt uchwały w sprawie przesunięcia w planach wydatków budżetowych w ramach działu. Zaproponowała przeniesienie w planach wydatków kwoty 2 440,- zł  w celu zabezpieczenia  środków na realizację płatności dotyczących podatku VAT oraz faktur za umowy telefoniczne. W/w przesunięcie w planach jest niezbędne, aby nie doszło do przekroczeń w planach wydatków.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią uchwały  podjęli jednogłośnie ( 4 głosy za) uchwałę nr 7/11.

Ad.7

Informacje z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011r.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – omówiła   informacje z wykonania budżetu  za I półrocze 2011r. (załącznik nr 5).

Plan dochodów Związku zrealizowano w wysokości 255 500,60 zł , co stanowi 4,84 % planu ogółem.

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 104 596,59 tj. 1,99 % planu ogółem.

Na niskie wykonanie planów dochodów i wydatków  ma wpływ termin realizacji robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli informacje z wykonania budżetu Zwiażku Gmin.

Ad. 8

Sprawy wniesione;

Członkowie Zarządu omówili postępy w realizacji  zadania dotyczącego budowy hali sortowni na Składowisku Odpadów w Służewie.  Przeanalizowali dokumenty przekazane przez Prezesa tj. kosztorysy inwestorskie oraz zobowiązali Prezesa spółki do przygotowania do 10 sierpnia br.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzoru umowy z Wykonawcą.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: