Aleksandrów Kujawski dn.24.08.2011r.

Protokół nr 17/11 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 24.08.2011r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 01.08.2011r., 04.08.2011r., oraz 11.08.2011r.

Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie ( 3 głosy za ) w/w protokoły.

Ad.5

Pan Ryszard Borowski -Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku

obrad w sprawie omówienia postępów w realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”:

Pani Iwona Żbikowska przedstawiła problem wycinki drzew na terenie miasta Ciechocinek, przy omówieniu którego miał uczestniczyć Burmistrz Ciechocinka Pan Leszek Dzierżewicz, zaproszony na godzinę 12.30.

O godzinie 12.31 został odebrany telefon z sekretariatu urzędu miasta Ciechocinek z informacją, że Pan Burmistrz nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.

Pani Iwona Żbikowska omówiła pismo dot. aneksu do umowy z Urzędem  Marszałkowskim w sprawie całkowitych kosztów realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Następnie Pani Iwona Żbikowska poruszyła problem braku kontaktu z  projektantem oraz niewywiązania się projektanta z wcześniejszych ustaleń.

Pani Iwona Żbikowska omówiła promocję projektu związanego z w/w zadaniem w zakresie:

- modyfikacji zapisu w sekcji K,

- zorganizowania uroczystego odbioru ścieżki w gminie Waganiec,

- zapytania ofertowego do 3 oferentów w kwestii w/w odbioru,

- tekstu dotyczącego inwestycji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej ZGZK zatwierdzony przez Zarząd.

Pani Iwona Żbikowska przedstawiła również pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wykonania przepustów na odcinku Nieszawa-Ciechocinek. Po dokonaniu poprawek pismo zostało zatwierdzone przez Członków Zarządu.

Ad.6

Pan Ryszard Borowski -  Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku

dotyczącego podjęcia uchwały nr 8/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn.”Budowa budynku sortowni odpadów na terenie Międzygminnym Składowisku odpadów komunalnych w Służewie.

Członkowie Zarządu zdecydowali o następującym składzie komisji:

1) Pani Iwona Żbikowska – przewodniczący komisji,

2) Pani Aneta Pracowita – sekretarz Komisji,

3) Pan Filip Szczuko – członek komisji,

4) Pan Marcin Brzdęk – członek komisji

Członkowie Zarządu jednogłośnie ( 3 głosy za ) przyjęli uchwałę nr 8/11.

Ad.7

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku

dotyczącego omówienia stanu zaawansowania zadania pn.”Budowa budynku sortowni odpadów na terenie Międzygminnym Składowisku odpadów komunalnych w Służewie.

Na spotkanie został zaproszony Prezes Szczuko, który przedstawił informację o stanie zaawansowania w/w zadania.

Od momentu ogłoszenia przetargu tj. od dnia 16.08.2011r. zgłosiło się telefonicznie kilka firm. Jedna wystosowała do biura ZGZK pismo, na które została udzielona odpowiedź. Pani Iwona Żbikowska poinformowała, iż termin przyjmowania ofert ustalony jest na 31.08.2011r. do godziny 10.00, natomiast oficjalne otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.15.

Ad.8

Sprawy wniesione:

Pani Iwona Żbikowska poinformowała Członków Zarządu o otrzymanym piśmie z firmy Geo-system Sp.z o.o. z ofertą zorganizowania spotkania informacyjnego o wdrażaniu systemów teleinformatycznych.

W/w firma zwróciła się z propozycją zorganizowania tego spotkania w siedzibie ZGZK.

Członkowie Zarządu zdecydowali, że w/w spotkanie może odbyć się po odbiorze pierwszego etapu odbioru ścieżek rowerowych.

Ad. 9

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarząd za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                            Przewodniczył: