Aleksandrów Kujawski dn.17.01.2012r.

Protokół nr 26/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 17.01.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Anetę Pracowitą.

Ad.4

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie zapoznania się  informacją Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą nałożenia 5% kary finansowej za roboty budowlane w związku z prowadzoną inwestycją pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

Członkowie Zarządu zdecydowali, że po otrzymaniu pisma z Urzędu Marszałkowskiego należy zorganizować spotkanie wszystkich Wójtów , Burmistrzów i Przewodniczących rad Gmin uczestniczących w realizacji w/w zadania.

Ad.5

Sprawy wniesione.

Członkowie Zarządu postanowili wystosować pismo do głównego projektanta Pana Rafała Cieszyńskiego wzywające do dostarczenia projektu stałej organizacji ruchu.

Pani Iwona Żbikowska poinformowała Członków Zarządu o konieczności zakupu tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Członkowie Zarządu polecili zamówienie tablic zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Pani Iwona Żbikowska poinformowała Członków Zarządu o tym, że w związku z nałożoną korektą finansową należało poprawić wniosek o płatność, uwzględniając 5 % karę finansową.

Członkowie Zarządu zaakceptowali poprawiony wniosek o płatność oraz oświadczenia dotyczące potrącenia kwoty 40 173,90 złotych z płatności należnej z tytułu wniosku złożonego 17.10.2011.r. tj. przed stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowość w realizacji projektu. W/w dokumenty zostały podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Skarbnika.

W związku z informacją dotyczącą podniesienia czynszu o 100.00 złotych od właściciela lokalu, który wynajmuje Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, Członkowie zarządu postanowili przychylić się do wniosku właściciela , zwiększyć czynsz o 90.00 złotych tj. 1 590.00 złotych miesięcznie.

Ad. 6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Protokołowała: Aneta Pracowita

Protokołowała:                                                            Przewodniczył: