Aleksandrów Kujawski dn. 14.03.2012r.

Protokół nr  31/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 14.03.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Ryszard Borowski odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przewodniczący Zarządu Pan Ryszard Borowski przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia spraw dotyczących realizacji inwestycji pn. ”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura ZGZK – przedstawiła Członkom Zarządu pismo od wykonawcy tj. BETPOL S.A  dotyczące podtrzymania swojego stanowiska tj.  żądania gwarancji zapłaty na wykonywane roboty.

Zarząd zapoznał się z pismem i przygotował odpowiedź.( załącznik do protokołu).

Członkowie Zarządu w związku z tą sytuacją   postanowił zorganizować spotkanie z gminami uczestniczącymi w zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.  Ustalono termin spotkania na dzień 20.03.2012r.

Pani Alina Kulik - Skarbnik ZGZK poinformowała Członków Zarządu, iż pomimo wystawienia not księgowych dot. nałożenia przez Instytucję Zarządzającą  kary finansowej, gminy nie uregulowały płatności. Zapytała, czy w związku z tym ma naliczać odsetki za zwłokę.  Zarząd Związku Gmin zdecydował, aby nie obciążać gmin odsetkami karnymi.

Pani Iwona Żbikowska – poinformowała uczestników spotkania o rozmowie z Burmistrzem  miasta Ciechocinek, dotyczącej akceptacji  aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Burmistrz wnioskował o zmianę kwoty na roboty budowlane przy budowie ścieżki rowerowej. Finansowanie  robót budowlanych ma być proporcjonalne do długości ścieżki rowerowej, gdzie   cenę 1 metra  budowy ścieżki  jest niezmienna,  a nie tak jak było pierwotnie   ustalone  na podstawie kosztorysów.

Ad. 5

Sprawy wniesione;

- Członkowie Zarządu ustalili termin i porządek obrad Zgromadzenia ZGZK na dzień  29.03.2012r. o godz. 12:00.

- Zarząd zapoznał się z pismem Rady Nadzorczej Spółki EKOSKŁAD w sprawie podniesienia wynagrodzenia Prezesa, postanowił zająć się tą sprawą na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: