Aleksandrów Kujawski dn.14.05.2012 r.

Protokół nr 33/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 14.05.2012r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Andrzej Olszewski - Wiceprzewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 ) i zaproponował zmianę w porządku obrad dotyczącą zniesienia punktu 7 dotyczącego omówienia przyszłości Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie w związku z nieobecnością Prezesa.

Wobec braku sprzeciwu zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie ( 3 głosy za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Anetę Pracowitą.

Ad.4

Pan Andrzej Olszewski - Wiceprzewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu ZGZK.

Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie ( 3 głosy za ) protokół.

Ad.5

Pan Andrzej Olszewski - Wiceprzewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia porozumienia z gminą Aleksandrów Kujawski w sprawie wycinki drzew związanej z realizacją  zadania pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” (załącznik nr 3).

O godzinie 10. 05 na posiedzenie Zarządu przybył Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z porozumieniem przyjęli je jednogłośnie (4 głosy za ).

Ad. 6

Pan Andrzej Olszewski - Wiceprzewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia stanu realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pani Iwona Żbikowska poinformowała o przeprowadzonych inwentaryzacjach w 5 gminach:

- w mieście Aleksandrów Kujawski na odcinku ścieżki na ulicy Wojska Polskiego dokonano wszystkich napraw,

- w gminie Waganiec dokonano odkrywek służących konfrontacji zamówienia z wykonaniem,

- w mieście Nieszawa brak znaków informacyjnych ,

- w gminie Raciążek występowanie usterek na odcinku pomiędzy wałem a Nieszawą,

- w mieście Ciechocinek –podtrzymywanie uwag wcześniejszych oraz lista wymaganych dokumentów od wykonawców: atestów, świadectw.

Pan Ryszard Borowski  poinformował, że w gminie Waganiec dokonano 4 odkrywek na odcinku ścieżki, które wykazały  niezgodności pomiędzy konstrukcją zamieszczoną w kosztorysie ofertowym a wykonaniem. Poinformował również, że wykonawca chce zakończyć inwentaryzację, dokonać wszystkich napraw i wystawić fakturę za zakończone odcinki. Pan Ryszard Borowski zasygnalizował również problem braku formalnego porozumienia pomiędzy gminą Raciążek, a miastem Ciechocinek dotyczącego płatności za odcinek Raciążka na Alei 700-lecia.

Pan Marek Ziemiński zaproponował ustalenie ostatecznej daty zakończenia kwestii formalnych dotyczących realizacji inwestycji na 31 maja 2012 roku.

Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie propozycję Pana Wójta gminy Zakrzewo.

O godzinie 11.00 przybył Pan Wojciech Piąstka – Vice prezes Betpolu oraz Pan Michał Szymański – dyrektor ds. technicznych.

Pan Ryszard Borowski przywitał przybyłych oraz poinformował o konieczności podjęcia konkretnych decyzji dotyczących kontynuacji inwestycji w związku z wcześniejszym odstąpieniem wykonawcy od umowy ze Związkiem.

Pan Wojciech Piąstka poinformował o odstąpienia od umowy będącym konsekwencją opóźnień w płatnościach. Poinformował również o tym, że Pani Prezes po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją, podjęła decyzję  o kontynuacji zadania. W związku z tym wykonawca jest gotów podpisać aneks aby wrócić na plac budowy.

Pan Michał Szymański zapewnił, że wszystkie zastrzeżenia będą brane pod uwagę, a usterki naprawione,  w gminie Waganiec zostaną wykonane  kolejne odkrywki w losowo wybranych miejscach. Jeżeli okaże się, że tam również będą wykazane nieprawidłowości w budowie, cała ścieżka będzie wymieniona. Zasygnalizował potrzebę stworzenia nowego harmonogramu.

Pan Marcin Brzdęk – radca prawny ZGZK zaproponował, żeby Betpol powołał się na wadę oświadczenia woli i wyraził to na piśmie.

Ad. 7

Sprawy wniesione

Pani Iwona Żbikowska poinformowała Zarząd o ofertach przesłanych przez firmy MGA Toruń oraz Arisco, które chcą przedstawić prezentacje programów do obsługi gospodarki odpadami. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na prezentacje programów w biurze ZGZK.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu poinformował o wyjeździe służbowym do Norwegii w celu zapoznania się z nowymi technologiami w gospodarce odpadami w miejscowości Lindum.

Ad.8

Pan Andrzej Olszewski  – Zastępca Przewodniczącego Zarządu podziękował Członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Protokołowała: Aneta Pracowita

Protokołowała:                                                            Przewodniczył: