Aleksandrów Kujawski, dn.15.06.2012r.

Protokół nr 36/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 15.06.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wybrano Anetę Pracowitą.

Ad.4

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się przyjęli protokół jednogłośnie

(3 głosy za ).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku

obrad dotyczącego przyszłości realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

Pan Piotr Przybylski poinformował Członków Zarządu iż został wykonany projekt ścieżki uzupełniający  na odcinku serpentyny w gminie Raciążek z przebiegiem po prawej stronie. W związku z tym zaistniała konieczność zapewnienia nowych granic administracyjnych i rozgraniczenie drogi przeznaczonej na ścieżkę, biegnącej przez dwie działki prywatnych właścicieli.

Członkowie Zarządu zdecydowali o wystosowaniu pisma do gmin uczestniczących w w/w zadaniu dotyczącego wyrażenia opinii na temat zmiany odwodnienia ścieżki rowerowej przez zastosowanie  rur PCV zamiast koryt betonowych.

Członkowie Zarządu ustalili wstępny termin odbioru ścieżki w Ciechocinku na 26 czerwca 2012 uwarunkowany zmianą odwodnienia ścieżki przez gminę miejską Ciechocinek.

Ad.6

Zarząd ZGZK ustalił termin spotkania przedstawicieli powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego dotyczącego wspólnego zakupu energii na 24 lipca 2012 o godzinie 11.00.

Ad. 7

Zarząd ZGZK wybrał delegatów na obrady Walnego Zebrania Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (Pan Ryszard Borowski i Pani Wiesława Słowińska).

Ad. 8

Prezes Ekoskładu przedstawił  Członkom Zarządu sytuację spółki, poinformował Członków Zarządu że spółka powinna posiadać środowiskową decyzję na składowanie odpadów biodegradalnych. Zaprosił Członków Zarządu na Zgromadzenie Wspólników Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. o godzinie 13.00.

Ad. 9

Przewodniczący Zarządu ZGZK powiadomił o wizycie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce Ekoskład w dniu 22.06.2012 o godzinie 11.00.

Zarząd zaproponował spotkanie wszystkich przedstawicieli samorządów przed wizytą komisji w dniu 22.06.2012 o godzinie 9.30 w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego projektu planu gospodarki odpadami.

Ad. 10

Zarząd ustalił termin oraz porządek obrad Zgromadzenia ZGZK na 27.06.2012 o godzinie 14.00.

Ad. 11

Sprawy wniesione

Brak

Ad.12

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarząd za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Protokołowała: Aneta Pracowita

Protokołowała:                                                            Przewodniczył: