Aleksandrów Kujawski, dn.03.07.2012r.

Protokół nr 37/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 03.07.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wybrano Anetę Pracowitą.

Ad.4

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się przyjęli protokół jednogłośnie

(3 głosy za ).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku

obrad dotyczącego przyszłości realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

a) przyjęcie harmonogramu działań związanych z podpisaniem aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie realizacji w/w inwestycji

Pan Ryszard Borowski – ten aneks nr 2 musi być podpisany zarówno pomiędzy gminą Raciążek i Związkiem Gmin, gminą miejską Ciechocinek i Związkiem Gmin, a jednocześnie musi być podpisane porozumienie pomiędzy tymi samorządami w kontekście uchwały Rady miasta Ciechocinek o przekazaniu dotacji w wysokości 95 000,00.

Pan Leszek Dzierżewicz – przyjechałem przygotowany w pełnym zakresie do tego spotkania, aneks nr 2, ale jednocześnie chciałbym podpisać umowę z Raciążkiem, w której został wprowadzony zapis:

„przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy gminie Raciążek w formie dotacji przez gminę Ciechocinek w terminie do 10 lipca 2012, gmina Ciechocinek zastrzega sobie prawo przelania pieniędzy w innym terminie do czasu dokonania korekty o 127 100,00 na rzecz Ciechocinka, nie później niż do 15 lipca. Jeśli podpiszemy aneks , ja umowę jednostronnie przeze mnie podpisaną przekazuję Pani Wójt.

Pan Ryszard Borowski – najlepiej żeby te aneksy i umowa były podpisane jednego dnia, postuluję aby Pani zwołała sesję na jutro żeby wprowadzić do budżetu

Pani Alina Kulik – wystarczy żeby Pani Wójt podpisała oświadczenie, że z chwilą podpisania porozumienia z Ciechocinkiem wprowadza środki do budżetu i przekazuje Związkowi na budowę ścieżek rowerowych, takie oświadczenie dałoby podstawę dla Zarządu Związku, że pokrycie środków będzie zabezpieczone.

Pani Wiesława Słowińska poinformowała Członków Zarządu, że następnego dnia tj.04.07.2012 r. z w/w umową zapozna się prawnik.

Członkowie Zarządu ustalili termin podpisania wszystkich  umów na 04.07.2012r.

Pan Ryszard Borowski- przedstawił Członkom Zarządu pismo z Betpolu dotyczące rozbieżności w powierzchni i ilości obrzeży w stosunku do kosztorysu ofertowego i powstałą z tego tytułu nadwyżką do zapłaty.

Członkowie Zarządu postanowili o wystosowaniu pisma do wykonawcy z zapytaniem o uszczegółowienie skąd te rozbieżności wystąpiły.

b) ustalenie terminu odbioru zakończonego odcinka ścieżki rowerowej w Ciechocinku

Ustalono termin na 06.07.2012 r. na godzinę 10.00. na tym odbiorze uczestniczyć będą Członkowie Zarządu ZGZK.

c) zapoznanie się  z propozycjami rozwiązań technicznych na ulicy Tęczowej, Słonecznej i Wojska Polskiego

W dyskusji uczestniczyli Pan Andrzej Cieśla – burmistrz miasta Aleksandrów Kujawski, Pan Piotr Przybylski –Inspektor nadzoru budowlanego i Pan Tomasz Kozłowski –pracownik Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski.

Ad.6

Sprawy wniesione

Pan Ryszard Borowski odczytał pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przynależności gmin należących do ZGZK do regionu 5 - toruńskiego.

Ad. 7

Pan Ryszard Borowski-podziękował za przybycie i zakończył obrady.

Protokołowała: Aneta Pracowita

Protokołowała:                                                            Przewodniczył: