Aleksandrów Kujawski dn. 12.11.2012r.

Protokół nr 45/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 12.11.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Ryszard Borowski odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ad.4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu  został przyjęty jednogłośnie   (4 głosy za), po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu  przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego omówienia  spraw bieżących zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał raport z kontroli monitorującej Regionalnego Programu Operacyjnego , która odbyła się w dniach 02-04 października br. ( załącznik nr 3 do protokołu).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż projekt budowlano-wykonawczy zawiera szereg braków dokumentacyjnych oraz formalno-prawnych, które powodują, iż Projekt i roboty budowlane nie powinny być rozpoczęte. Wizyta monitorująca wykazała wiele nieprawidłowości w projekcie oraz  w samej realizacji inwestycji.  W związku z tym Członkowie Zarządu polecili powiadomić o wynikach kontroli wszystkie gminy uczestniczące w zadaniu oraz wezwać Projektanta, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w terminie do 19.11.2012r.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura powiadomiła zebranych, iż obecnie trwają prace naprawcze polegające na:  uzupełnieniu decyzji lokalizacyjnych o działki, które nie były ujęte we wcześniejszych decyzjach, uzyskiwaniu praw do dyspozycji gruntem od właścicieli prywatnych na których jest i  będzie wybudowana ścieżka.

Poinformowała również, iż  Projektant Pan Rafał Cieszyński jest na etapie wrysowania ścieżek rowerowych wybudowanych i projektowanych w celu złożenia dokumentów do ZUDP.

Członkowie Zarządu w związku z przedstawionym raportem z wizyty monitorującej polecili również przygotować odpowiedź informującą  Urząd Marszałkowskiego o staraniach Zarządu aby doprowadzić inwestycję   do zgodności  z wymogami „Prawa Budowlanego”.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu  przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia funkcjonowania Składowiska Odpadów w Służewie.

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo od Prezesa spółki Ekoskład dotyczące wyrażenia zgody na zakup samochodu ciężarowego (załącznik nr 4).

Radca prawny ZGZK  poinformował zebranych, iż odpowiedź  musi udzielić Zgromadzenie Wspólników Spółki ponieważ koszt zakupu samochodu przewyższa kapitał zakładowy.

Członkowie Zarządu postanowili podjąć decyzję w tej sprawie  na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników po przedstawieniu przez Prezesa planu rozwoju spółki.

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo przedstawił Członkom Zarządu swoje przemyślenia dotyczące dalszych inwestycji w Spółce oraz omówił  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kładąc nacisk na wymogi, które musi spełnić Spółka Ekoskład, aby zostać instalacją regionalną tzw. Mały RIPOK.

Poinformował  o niezbędnych inwestycjach jakie spółka musi wykonać do końca czerwca 2013r. tj. kompostownia oraz instalację do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania odpadów, jak również w ciągu kolejnych lat musi  wybudować nową kwaterę, aby spełnić wymóg wojewódzkiego planu dotyczący powierzchni wolnej do składowania tj. 152 000 m3.

Pan Marek Ziemiński przedstawił również zagrożenia dotyczące udzielenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i związane z tym koszty, jakie będzie musiała ponieść Spółka w najbliższym czasie.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że jest to bardzo trudna, droga  i niepewna inwestycja, która pomimo wszelkich starań może doprowadzić do nie uznania naszego składowiska za instalację regionalną, co spowoduje iż gminy będą musiały pokryć koszty pożyczki.

Zarząd ZGZK poprosił na posiedzenie Prezesa Spółki Ekoskład Pana Macieja Bartoszka.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący ZGZK zapytał się Prezesa Spółki o termin przygotowania biznes planu dot. rozwoju Składowiska.

Pan Maciej Bartoszek – Prezes Spółki – na 14 listopada biznes plan będzie przygotowany.

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo – w związku z zamiarem wzięcia pożyczki z WFOŚiGW jak wygląda sprawa gwarancji bankowej?

Pan Prezes – jutro jadę do banku WBK w Toruniu i będę na ten temat rozmawiał.

Pan Przewodniczący – czy spółka jest w stanie dźwignąć tą inwestycję?

Pan Prezes – jesteśmy w stanie zrobić instalację MBP, będzie problem z powierzchnią składową,  budowa nowej kwatery są to bardzo duże koszty.

Pan Przewodniczący  - czekamy Panie Prezesie na biznes plan i po przedstawieniu go będziemy rozważać, co dalej ze Spółką oraz  podejmować decyzję dotyczące między innymi zakupu samochodu ciężarowego.

Pan Przewodniczący podziękował Prezesowi za przybycie.

Ad.7

Sprawy Wniesione:

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo zaproponował, aby z projektu budżetu Związku Gmin na rok 2013 zdjąć czynsz z wydzierżawienia Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie oraz zabezpieczyć pieniądze na ewentualną wycenę i dokumentację przetargową  związaną ze zbyciem Składowiska Spółki EKOSKŁAD.

Zarząd ustalił kolejne posiedzenie na dzień 15 listopada br. na którym będzie omawiany i przyjmowany budżet ZGZK na 2013r.

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: