Aleksandrów Kujawski dn. 14.12.2012r.

Protokół nr 49/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 14.12.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Ryszard Borowski odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Pan Przewodniczący Zarządu  przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przedstawienia pisma z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego wizyty monitorującej związanej z inwestycją pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność oraz nałożenia korekty finansowej  w kwocie 5 837,11 zł w związku z nieprawidłowym rozliczeniem obrzeży i krawężników w gminie Waganiec (załącznik nr 3).

Członkowie Zarządu wypracowali stanowisko, iż nie zgadzają się na zmniejszenie kwoty kwalifikowalnej projektu, ponieważ ścieżka rowerowa na odcinku gminy Waganiec zbudowana była zgodnie z projektem technicznym. Niezgodność projekt z kosztorysem wynika z błędu projektanta, ale w związku z tym, że umowa z wykonawcą jest umową ryczałtową, kosztorys w tym przypadku jest tylko elementem pomocniczym. Zarząd ZGZK polecił przygotować odpowiedz na w/w pismo.

Członkowie Zarządu omówili również wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Na posiedzenie Zarządu przybył projektant Rafał Cieszyński.

Przewodniczący Zarządu ZGZK zlecił projektantowi przygotować mapy  zawierające różnice między projektem pierwotnym, a inwentaryzacją powykonawczą oraz projektami odcinków ścieżek  jeszcze nie wybudowanych, a  uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami.

Zarząd wyznaczył termin do dnia 21.12.2012r.

Ad. 5

Pan Przewodniczący przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie  przyjęcia projektu uchwały  w sprawie intencji podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” sp. z o.o. z siedzibą w Służewie poprzez wniesienie aportem gruntów stanowiących obszar Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie oraz ruchomości (załącznik nr 4)

Członkowie Zarządu chcąc dać Spółce większe możliwości finansowe w związku z planami  inwestycyjnymi polegającymi na   dostosowaniu Składowiska do wymogów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, postanowili jednogłośnie ( 3 głosy za) przyjąć projekt w/w uchwały i przedstawić do akceptacji Zgromadzeniu ZGZK.

Ad. 6

Sprawy wniesione;

Brak

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: