Aleksandrów Kujawski dn. 16.01.2013r.

Protokół nr 50/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 16.01.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Ryszard Borowski odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu .

Po uprzednim zapoznaniu się z  treścią protokołu nr 48/12 z dnia 05.12.2012r.  oraz protokołu nr 49/12 z dnia 14.12.2012r. Członkowie Zarządu przyjęli protokoły jednogłośnie (4 głosy za).

W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Przybylski – Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu  przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego   omówienia spraw bieżących  zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Przewodniczący Zarządu ZGZK – poinformował pozostałych członków Zarządu o  dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą ścieżek rowerowych, na którym ustalono  harmonogram dalszych działań  związanych z realizacją  inwestycji. tj. :

1). Rozpoczęcie wycinki drzew w pasie drogi wojewódzkiej w gminie Aleksandrów Kujawski  - do końca stycznia 2013r.

2). Przekazanie dokumentacji na drogę wojewódzką w gminie Aleksandrów Kujawski – do końca stycznia 2013r.

3). Akceptacja przez Inwestora kosztorysów zamiennych na odcinek Wału i odcinek Al. 700-lecia (Serpentyna) w gminie Raciążek,

4). Odpowiedź na pismo od Wykonawcy dotyczące  zwiększenia wynagrodzenia w związku z prowadzoną inwestycją.

5). Przekazanie dokumentacji na budowę odcinka Al. 700-lecia (Serpentyny) w Raciążku  – do końca stycznia 2013r.

Pan Piotr Przybylski – Inspektor Nadzoru Budowlanego – omówił Członkom Zarządu problem związany z błędami w numerach działek objętych inwestycją. Błędy te wynikają z różnicy między dokumentacją  projektową,  a zgłoszeniem budowy w odpowiednich instytucji.

Przedstawił numery działek w mieście Aleksandrów Kujawski, które są wątpliwe ponieważ nie ma ich w zgłoszeniu. W celu rozwiania wątpliwości będzie   zorganizowane spotkanie z Burmistrzem Miasta , który ma określić,  czy  te wątpliwe  numery działek powstały w wyniku ich podziału. Jeśli działki nie uzyskają potwierdzenia w  zgłoszeniu , wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów przez miasto w związku z możliwością utraty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 6

Sprawy wniesione;

Członkowie Zarządu w związku z przyjęciem przez Zgromadzenie ZGZK uchwały nr VII/32/12 w sprawie „intencji podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie poprzez wniesienie aportem gruntów stanowiących obszar Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie oraz ruchomości” jednogłośnie (4 głosy za) polecili przygotować wykaz ruchomości i nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności Spółki oraz przygotować zapytanie ofertowe na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu przekazania Spółce majątku.

Zarząd ZGZK  omówili propozycje projektów uchwał na Zgromadzenie ZGZK:

- uchwałę w sprawie zaopiniowania „Wieloletniego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Spółka z o.o. na rok 2013 i lata przyszłe,

-   uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu zmiany umowy Spółki,

- uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: