Aleksandrów Kujawski dn. 28.03.2013r.

Protokół nr 56/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 28.03.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu  przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego   przyjęcia  uchwały nr 18/13 Zarządu ZGZK w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGZK zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2012.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – omówiła w/w uchwałę.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 2.064.637,07 zł, co stanowiło 53,15 % planu dochodów ogółem (pl. 3.884.412,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- Wpłaty czynszu od wydzierżawionego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie w wysokości 224.609,90 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

- Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły155.233,00 zł tj.98,10 % zaplanowanych dochodów.

Wszystkie gminy wpłaciły należne składki członkowskie za rok 2012.

- Zwrot podatku VAT od towarów i usług za rok 2011 w wysokości 58.164,00 zł

tj. 100 % planu .

- Dochody z tytułu odsetek od lokat ZGZK, w kwocie 3.880,06 zł.

- Wpływy z różnych rozliczeń z gminą miejską Nieszawa (odsetki, opłaty poniesione przez ZGZK) nie zostały zrealizowane plan wynosił 26.300,00 zł.

- Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ścieżek rowerowych                    na terenie gmin należących do ZGZK” zostały zrealizowane w 2012 r.                                w kwocie 769.461,93 zł co stanowi 47,49 % planu dochodów z tego tytułu

Natomiast Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 853.288,18 zł, co stanowi 47,50 % planu dochodów.

Na niską realizację dochodu miało wpływ nie wpłacenie wkładu własnego przez Nieszawę, przesunięcie dofinansowania przez Starostwo Powiatowe                                 w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2013 oraz zmiana harmonogramu                rzeczowo - finansowego na rok 2012 i 2013 (przesunięcie robót na 2013r.)

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.764.385,00zł, co stanowiło 51,79 % planowanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- W dziale „Administracja publiczna” wydatki dokonano w wysokości 126.978,10 zł stanowiły 75,23 % planu wydatków.

- W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 56.880,00 zł  co stanowiło 100% planu  i dotyczyły podatku od towarów i usług VAT.

- W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wyniosły 23.845,27 zł, co stanowiło 91,71 % planu.

- W dziale „Drogi publiczne gminne „wydatkowano kwotę 1.556.681,63 zł co stanowiło 49,39 % planu.

Na niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2012r. główny wpływ miała mała realizacja inwestycji związanej z budową ścieżek rowerowych.

Nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 30.06.2013r.

Wykonanie budżetu za rok 2012 zamknięto nadwyżką budżetową                                                      w wysokości 300.252.07 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 477.400,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Związek posiada następujące zobowiązania :

  - pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 43.200,00 zł spłata do    31 grudnia 2014 roku ( zaciągnięta na zakup linii sortowniczej).

  - kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski w wysokości 165.000,00 zł na wkład własny Nieszawy w budowie ścieżki rowerowej spłata do                  4 października 2013 roku.

W roku 2012 spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 234.400,00 zł.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem poprosili Panią Skarbnik o doprecyzowanie części opisowej sprawozdania dotyczącej działu „Administracja publiczna”  - kosztów postępowania sądowego (podać powody) oraz  działu „Obsługa długu publicznego” (na jaki cel były przeznaczone pożyczki i kredyty).

Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał projekt uchwały nr 18/13 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGZK zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2012.

Zarząd ZGZK po naniesieniu kilku poprawek przyjął jednogłośnie w/w uchwałę.

Ad. 6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu  spotkania dotyczącego omówienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

Pani Iwona Żbikowska- p.o. kierownika biura ZGZK poinformowała Zarząd ZGZK o dwóch pismach z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  przebiegu ścieżki rowerowej przy ul. Słonecznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz na odcinku przejścia przez wał przeciwpowodziowy w gminie Raciążek.

W związku z wystąpieniem prac dodatkowych oraz zamiennych na odcinku wału, Al. 700-lecia (Serpentyny) oraz drogi wojewódzkiej nr 266, Zarząd polecił wystąpić do  Inspektora Nadzoru z pismem  dot.  określenia rodzaju robót jakie występują na w/w odcinkach               i zasadności ich wykonania.

Członkowie Zarządu analizowali również spotkanie w Bydgoszczy w firmie BETPOL. Wykonawca wyraził wolę współpracy i przedłużenia umowy do końca sierpnia 2013r., ale dał warunek, iż gwarancja należytego wykonania umowy będzie w formie ubezpieczenia do 05.05.2013r. po tym czasie Wykonawca proponuje formę gwarancji pieniężną, na roboty wykonane po 5 maja br.

Pan Marcin Brzdęk -  Radca Prawny  poinformował, iż w trakcie obowiązywania umowy      nr ZP-1/11 można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z gwarancji bankowej, czy tez ubezpieczeniowej na formę pieniężna.

Natomiast niedopuszczalnym jest, aby ze względu na wypłatę wynagrodzenia zabezpieczenie w gotówce było zmniejszone kwotowo. Zgodnie z umowa nr ZP-1/11 w trakcie obowiązywania jej zabezpieczenie musi być ustanowione w pełnej wysokości, a zwalniane jest w proporcji 70% w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania  przez Inwestora za należycie wykonane i 30 % w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady.

Zarząd analizował również pismo od Wykonawcy w sprawie odbioru końcowego odcinków ścieżki rowerowej  już wybudowanych  i częściowo odebranych tj. gmina Raciążek, miasto Nieszawa, gmina Waganiec oraz miasto Aleksandrów Kujawski (ul. Kochanowskiego, Słoneczna, Tęczowa).

Zgodnie z umową  między ZGZK, a Wykonawcą ścieżka rowerowa musi być oddana Inwestorowi w stanie nadającym się do użytkowania , po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych . Wykonawca podpisując umowę nr ZP-1/11 udzielił rękojmi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich odcinków ścieżki rowerowej.

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do następnego punktu porządku obrad dotyczącego

ustalenia terminu i porządku obrad na Zgromadzenie ZGZK.

Członkowie Zarządu po skonsultowaniu się z Przewodniczącym Zgromadzenia Panem Krzysztofem Czajką ustalili termin posiedzenia na dzień 10 kwietnia 2013r. o godz. 10:00    w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

Zarząd ZGZK do porządku obrad zaproponował dodać punkty dotyczące wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia ZGZK.

Ad. 9

Sprawy wniesione:

Zarząd ZGZK po zapoznaniu  się z uchwałą nr  19/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2013-2016  przyjął ją jednogłośnie.

Ad. 10

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: