Aleksandrów Kujawski dn. 28.03.2013r.

Protokół nr 58/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 23.04.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. omówienia spraw bieżących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura ZGZK poinformowała Członków Zarządu, iż Urząd Marszałkowski pismem z dnia 19.04.2013r. zweryfikował pozytywnie wniosek o płatność z dnia 11.10.2012r.  , co umożliwi Związkowi Gmin  złożenie kolejnego wniosku o płatność na faktury z października i listopada 2012r.

Został przedstawiony również stan zaawansowania prac nad  budową ścieżki rowerowej:

- w gminie Raciążek na odcinku drogi powiatowej (Serpentyna) wykonawca rozpoczął prace budowlane,

- w gminie Aleksandrów Kujawski – 25.04.2013r.  zostanie przekazany plac budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,  w przyszłym tygodniu rozpocznie się również wycinka drzew.

- w mieście Aleksandrów Kujawski  trwają prace dot. wyceny  brakarza niezbędne do wycinki drzew w drodze wojewódzkiej nr 266.

Wszystkie gminy dostały kosztorysy prac dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

Ad. 6

Sprawy wniesione:

Brak

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: