Aleksandrów Kujawski dn. 07.05.2013r.

Protokół nr 59/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 07.05.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. omówienia spraw bieżących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura ZGZK poinformowała Członków Zarządu

o stanie zaawansowania prac nad  budową ścieżki rowerowej:

- w gminie Raciążek na odcinku drogi powiatowej (Serpentyna) wykonawca rozpoczął prace budowlane, w maju będzie wystawiona faktura,

- w gminie Aleksandrów Kujawski – 07.05.2013r. rozpoczęła się  wycinka drzew na odcinku drogi wojewódzkiej nr 266.

- w mieście Aleksandrów Kujawski  - po zakończeniu odcinka gminy Aleks. Kuj. wykonawca wejdzie na wycinkę drzew w mieście Aleksandrów Kujawski

Wszystkie gminy dostały kosztorysy prac dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

Raciążek akceptuje kosztorys, miasto Aleksandrów Kujawski szuka środków finansowych na zabezpieczenie w budżecie, gmina Aleksandrów negocjuje koszty z Wykonawcą w obecności Projektanta.

Zarząd ZGZK został poinformowany również o konieczności dokonania zmian w budżecie na rok 2013 w związku z zmianą terminu realizacji zadania i co za tym idzie uaktualnieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Członkowie  Zarządu ZGZK  ustalili termin kolejnego posiedzenia  Zarządu na dzień 10.05.2013r. o godz. 8:00 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZGZK dot. zmian w budżecie na rok 2013.

Ad. 6

Ustalenie terminu i porządku obrad na Zgromadzenie ZGZK;

Zarząd ustalił termin Zgromadzenia ZGZK na dzień 17.05.2013r. o godz. 12:00 oraz przyjął proponowany porządek obrad na Zgromadzenie ZGZK ( w załączeniu).

Ad. 7

Sprawy wniesione:

brak

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: