Aleksandrów Kujawski dn. 04.06.2013r.

Protokół nr 62/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 04.06.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (4 głosy za).

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. omówienia  propozycji finansowania przez gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Maciej Bartoszek – Prezes Spółki Ekoskład

Członkowie Zarządu w nawiązaniu do posiedzenia Zarządu z dnia 10.05.2013r. ustalili następujące zasady:

- Podział finansowy:

25% Spółka EKOSKŁAD

75 % gminy , które wyrażą pisemną zgodę na wspólne finansowanie  PSZOKa.

Udział gmin będzie liczony proporcjonalnie  do ilości mieszkańców w danej gminie          ( aktualny stan).

- Projekt i kosztorys będzie przygotowany przez Spółkę i podpisany przez upoważnione osoby.

- Gminy, które będą uczestniczyć w budowie  nie będą partycypować w kosztach utrzymania i odbioru PSZOKa .

- Szczegóły finansowania i utrzymania  PSZOKa będą  sprecyzowane w umowie między Gminami, a Spółką.

- Gminy, które nie przystąpią do wspólnego finansowania  nie będą obsługiwane bezpłatnie przez Spółkę.

- Wzór porozumienia  zostanie przygotowany przez radców ( Spółki i ZGZK), za całość odpowiedzialny będzie Prezes Spółki i Kierownik Biura ZGZK, termin przygotowania do 07.06.2013r.

- W dniu 10.06.2013r. o godz. 12:30 odbędzie się w biurze ZGZK spotkanie gmin zainteresowanych  wspólnym finansowaniem PSZOKa .

Nieobecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji oznacza rezygnację z udziału w zadaniu.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot.

przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZGZK w sprawie przeznaczenia wpływów do budżetu ZGZK z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów  na Międzygminnym Składowisku Odpadów  w Służewie.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt gminy Aleksandrów Kujawski – przedstawił pismo z Urzędu Marszałkowskiego, w którym ze względu na  brak zmiany art. 402 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  beneficjentem  środków należnych za składowanie jest budżet gminy.

Pan Ryszard Borowski Przewodniczący Zarządu omówił artykuł  opublikowany w gazecie prawnej  w sprawie nowelizacji ustawy  Prawo Ochrony Środowiska.

Zarząd ZGZK ze względu na przesłanki prawne zdjął w/w  punkt z porządku obrad.

Ad. 7

Omówienie pism z gminy Waganiec  i miasta Aleksandrów Kujawski dotyczących odmowy uregulowania należności za budowę ścieżki rowerowej.

Zarząd ZGZK polecił przygotowanie stosownych odpowiedzi na w/w korespondencję.

Ad. 8

Ustalenie terminu i porządku obrad na Zgromadzenie ZGZK.

Zarząd ZGZK ustalił termin na 24.06.2013r. o godz. 13:00.

W porządku obrad znajdą się punkty dotyczące absolutorium za rok 2012 ( załącznik nr 3).

Ad. 9

Sprawy wniesione:

brak

Ad. 10

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: