Aleksandrów Kujawski dn. 03.10.2013r.

Protokół nr 67-1/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 03.10.2013r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (4 głosy za).

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przedstawienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” :

- Przyjęcie aneksu z INFRA – GEO dot. przedłużenia terminu wykonania projektu stałej organizacji ruchu:

Pan Przewodniczący odczytał pismo firmy INFRA-GEO w sprawie ponownego przedłużenia umowy do 30.10.2013r. z uwagi na przedłużające się opiniowanie projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Komendę Wojewódzkiej Policji       w Bydgoszczy.

Członkowie Zarządu ZGZK postanowili jednogłośnie przychylić się do wniosku wykonawcy projektu.

W związku z powyższym projekt aneksu nr 2 z wykonawcą projekt stałej organizacji ruchu został przyjęty (4 głosy).

- Przyjęcie aneksów z gminami dot. wykonania robót dodatkowych:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na odcinku wału przeciwpowodziowego na rzece Wisła w gminie Raciążek,  Zarząd ZGZK przyjął jednogłośnie projekt aneksu nr 5 do porozumienia w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Wartość wykonania  robót dodatkowych wynosi 44 250,00 zł brutto i została zaakceptowana przez Urząd gminy w Raciążku.

Członkowie Zarządu ZGZK przyjęli również projekt aneksu nr 3 z gminą Aleksandrów Kujawski dotyczący robót dodatkowych na ścieżce rowerowej wzdłuż  drogi  wojewódzkiej nr 266 o łącznej wartości 125 164,80 zł brutto.

- przyjęcie projektów umowy z firmą BETPOL na wykonanie robót dodatkowych na terenie gminy Raciążek oraz  gminy Aleksandrów Kujawski:

Zarząd Związku Gmin po zapoznaniu się z projektami umowy z wykonawcą zadania przyjął je jednogłośnie (4 głosy za).

- uregulowanie płatności wobec wykonawcy w wysokości korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski ze środków własnych ZGZK.

Zarząd ZGZK w związku z pomniejszeniem przez Urząd Marszałkowski transzy zaliczki o kwotę  20 338,84 zł ( kwota korekty finansowej za zajęcie działek nie ujętych                w zgłoszeniu budowy lub wybudowanie zjazdów nie przewidzianych  w projekcie zgłoszenia budowy)  w celu zapłaty zaległości firmie BETPOL postanowił jednogłośnie różnicę dofinansowania oraz należne odsetki wyliczone przez Urząd Marszałkowski uregulować ze środków własnych ZGZK, a następnie obciążyć notami księgowymi gminy na terenie których zaistniały błędy.

Punkt sprawy wniesione został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu ZGZK na dzień 07.10.2013r.

Kontynuacja posiedzenia Zarządu ZGZK   z dnia 03.10.2013r. w dniu 07.10.2013r. zgodnie z lista obecności z dnia 03.10.2013r.

Ad. 6

Sprawy wniesione:

- Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli stanowisko iż , wszystkie  dokumenty finansowe  w pierwszej kolejności podpisuje Pani Skarbnik ZGZK, a pod względem prawnym Radca Prawny ZGZK.

- Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Bydgoszczy w sprawie wstrzymania robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji kablowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 pod ścieżką rowerową w gminie Aleksandrów Kujawski.

- W związku z trwającymi pracami budowlanymi na odcinku całej ścieżki rowerowej oraz ze względów  ekonomicznych  Zarząd ZGZK postanowił wystosować pismo do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość   zorganizowania jednej, wspólnej dla wszystkich gmin uczestniczących w projekcie uroczystości na zakończenie realizacji zadania.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: