Aleksandrów Kujawski dn. 13.09.2013r.

Protokół nr 67/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 13.09.2013r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Piotr Marcinak – Wójt gminy Waganiec.

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przedstawienia spraw bieżących dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” :

- Sprawa korekt finansowych dla gmin w związku z wybudowaniem ścieżek rowerowych na działkach nie objętych zgłoszeniem:

Członkowie Zarządu ZGZK oraz Przedstawiciele gminy Waganiec po przedstawieniu sprawy budowy ścieżki rowerowej na odcinku gminy Waganiec na działkach nieujętych    w zgłoszeniu budowy do Starostwa Powiatowego  w związku z wieloma wątpliwościami dot. kilku wersji projektu,  złego wytyczenia ścieżki, uznania za koszt niekwalifikowalny wjazdu na działce 4-26 oraz  wobec nieobecności inspektora nadzoru postanowili zorganizować kolejne spotkanie, w którym uczestniczyć będzie Pan Piotr Przybylski – inspektor nadzoru budowlanego przy budowie ścieżki rowerowej.

Termin spotkania zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura ZGZK przedstawiła kwoty  korekt dla gmin    w związku z budową ścieżki na działkach nie zawartych w zgłoszeniu budowy:

- gmina Raciażek – 7 386,09 zł

- miasto Ciechocinek – 10 349,76 zł

- miasto Nieszawa – 2 602,99 zł

Łącznie kwota  zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego wynosi 20 338,84 zł.

W związku z koniecznością zwrotu dofinansowania w terminie 14 dni Zarząd ZGZK jednogłośnie (3 głosy za) postanowił wyrazić zgodę na potrącenie w/w kwoty z kolejnego wniosku o płatność.

Również Zarząd ZGZK jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę odsetek w kwocie 1290,- zł  ze środków własnych ZGZK w zwiazku z  korektą finansową w  gminie Waganiec (termin zapłaty 14 dni).

- omówienie promocji projektu:

Pani Iwona Żbikowska – p.o. kierownika biura poinformował Członków Zarządu,       iż   w związku z zbliżającym się terminem zakończenia robót budowlanych na odcinku gminy Aleksandrów Kujawski oraz miasta Ciechocinek  należy zorganizować uroczysty odbiór ścieżki rowerowej na w/w odcinkach.

Szczegóły organizacji uroczystość w gminie Aleksandrów Kujawski są konsultowane z pracownikiem gminy Panem Tomaszem Langnerem, natomiast ze strony miasta Ciechocinek oczekujemy wyznaczenia osoby współpracującej w tej sprawie.

- przedstawienie sytuacji związanej z trudnościami spłaty kredytu zaciągniętego przez ZGZK na wkład własny miasta Nieszawa:

Pani Iwona Żbikowska- na podstawie informacji przekazanych przez Pana Skarbnika miasta Nieszawa  poinformowała Członków Zarządu, iż urząd miasta Nieszawa   nie jest w stanie do 4 października br. uregulować zaległości wynikających                        z zaciągniętego kredytu.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK przedstawiła kwotę zaległości urzędu                   w Nieszawie, która wynosi 76 672,00 zł -  kredyt oraz ok. 30 000,00 zł odsetki i inne koszty manipulacyjne.

Pani Skarbnik zaproponowała  spłatę kredytu z wolnych środków ZGZK z lat ubiegłych , które wynoszą 208 000,- zł.

Pan Andrzej Olszewski w związku z obawą nie wywiązania się gmin z postanowień porozumienia w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego             pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” dotyczącego  zobowiązania się gmin do partycypacji w kosztach  min. 20% wartości dofinansowania( tj. 697 480,98 zł), które ZGZK jako Beneficjent  zobowiązany jest wydatkować, a które zostaną mu zrefundowane po zakończeniu inwestycji  polecił prowadzić sprawę kredytu dwutorowo.

Należy przygotowywać wniosek o przedłużenie terminu spłaty kredytu do października 2014r., oraz wystąpić do gmin z pismem w sprawie potwierdzenia przekazania w/w środków na konto ZGZK w IV kwartale br..

Ad. 6

Ustalenie terminu i porządku obrad na Zgromadzenie ZGZK.

Członkowie Zarządu ustalili termin posiedzenia na dzień 3 października 2013r.o godz.10:00 oraz przygotowali porządek obrad w którym  znajdą się  punkty tj.  zmiany w budżecie ZGZK na rok 2013 w związku z korektami finansowym Instytucji Zarządzającej, podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki Ekoskład oraz omówienie zadania           pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK i inwestycji na składowisku odpadów komunalnych w Służewie.

Ad. 7

Sprawy wniesione:

- Na posiedzenie Zarząd został zaproszony Pan Maciej Bartoszek – Prezes Spółki EKOSKLAD

Pan Maciej Bartoszek omówił przebieg postępowania przetargu nieograniczonego na ,,Budowę kompostowni odpadów zielonych oraz biodegradowalnych wraz                        z doposażeniem istniejącego obiektu sortowni w Służewie”.

Termin składania ofert był do 11.09.2013r., ofertę złożyła tylko jedna firma Equipo z Łodzi. Firma ta dała cenę wyższą o 170 000,- zł od kwoty przewidzianej w kosztorysie.  Obecnie trwa weryfikacja złożonej ofert .

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Andrzej Olszewski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: