Aleksandrów Kujawski dn. 30.10.2013r.

Protokół nr 69/13 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 30.10.2013r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski –  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dot. przyjęcia aneksu nr 3 z firmą INFRA-GEO w sprawie przedłużenia terminu opracowania projektu stałej organizacji ruchu.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał pismo z dnia 29.10.2013r  od  firmy wykonującej projekt w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2014r. (załącznik nr 3).

Członkowie Zarządu ZGZK postanowili wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2013r.

Zarząd ZGZK przyjął jednogłośnie aneks nr 3 do umowy nr 1/13 z dnia 10.06.2013r.

Aneks został podpisany.

Ad. 6

Sprawy wniesione:

- brak

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: