Aleksandrów Kujawski dn. 28.03.2014r.

Protokół nr 81/14 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 28.03.2014r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski –  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad

(załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu .

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią  protokołu przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego  przyjęcia projektu uchwały nr 23/14 Zarządu ZGZK w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGZK za rok 2013.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK omówiła projekt w/w uchwały:

W roku 2013 Zgromadzenie wprowadziło 5 zmian w budżecie ZGZK uchwałami, natomiast Zarząd Związku dokonał 1 zmiany.

Realizacja budżetu za rok 2013 przedstawiała się następująco:

Dochody:

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 2.657.606,58 zł,co stanowiło 93,88 % planu dochodów ogółem (pl.2.830.724,00 zł).

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- Wpłaty czynszu od wydzierżawionego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie w wysokości 93.575,00 zł co stanowi 99,96 % planowanych dochodów z tego tytułu.

- Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 156.414,68 zł tj.97,32 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu,

Gmina miejska Nieszawa nie wpłaciła 3 rat składek członkowskich na łączną kwotę 4.314,46 zł.

- Sprzedaż pojemników na odpady komunalne na kwotę 140.909,22 zł tj. 71,27 % planu.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na koncie ZGZK, w kwocie 3.925,51 zł.

- Wpływy z różnych rozliczeń z gminą miejską Nieszawa (odsetki, opłaty poniesione przez ZGZK) w 2013r. nie zostały zrealizowane.(pl.30.300,00 zł)

Rozliczenie i spłata zobowiązań miasta Nieszawy wobec ZGZK nastąpiło                      w miesiącu II 2014r.

- Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ścieżek rowerowych                    na terenie gmin należących do ZGZK” zostały zrealizowane w 2013r.                                w kwocie 1.264.211,25 zł co stanowi 92,01 % planu dochodów z tego tytułu (pl.1.374.000,00 zł).

Wkładu własnego nie wpłaciła gmina miejska Nieszawa w kwocie 175.459,61 zł oraz gmina Raciążek w kwocie 151.510,06 zł.

Natomiast Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 844.891,92 zł, co stanowi 99,28 % planu dochodów       z tego tytułu (pl.851.000,00zł).

Zakończenie realizacji Projektu po przesunięciach ustalono na dzień 31.VII.2014r.

W związku z tym w 2014r. zaplanowane są również dochody na w/w inwestycję tj.

- wpłaty gmin na wkład własny w wysokości 164.200,00 zł,

- wpływ dochodów z budżetu środków europejskich w wysokości 697.481,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 2.571.999,68zł, co stanowiło 86,90 % planowanych wydatków ogółem .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- W dziale „Administracja publiczna” wydatki dokonano w wysokości 135.454,06 zł stanowiły 83,84 % planu wydatków (pl.161.563,00 zł) tego działu i obejmowały:

wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu , wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, wydatki związane z zakupami bieżącymi, wydatki na usługi remontowe, wydatki na usługi internetowe                  i telefoniczne, wydatki na delegacje służbowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły185.274,00 zł  co stanowiło 73,51% planu  i dotyczyły:

- podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego 179.774,00 zł,

- wycena majątku ZGZK  5.500,00 zł.

- W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wyniosły 6.810,82 zł co stanowiło 48,75 % planu (pl.13.970,00 zł):

  - odsetki i prowizje od kredytu na wkład własny Nieszawy  6.810,82 zł.

- W dziale „Gospodarka odpadami” wydatki wyniosły 154.000,00 zł, co stanowiło 100 % planu i dotyczyły podwyższenia kapitału spółki PUP „EKOSKŁAD”           o 154.000,00 zł w formie gotówki.

- W dziale „Drogi publiczne gminne „wydatkowano kwotę 2.090.460,80 zł, co stanowiło 88,13 % planu.

Prowadzona inwestycja pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” obejmowała wydatki związane z budową ścieżek rowerowych na terenie 6 gmin należących do ZGZK, w tym:

  - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1.180.264,71 zł.

  - wydatki ze środków pochodzących z budżetów gmin uczestniczących                w inwestycji to kwota 910.196,09 zł.

Nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 31.07.2014r. w wyniku:

- przedłużającej się akceptacji Instytucji Zarządzającej zmian projektowych, koniecznych do realizacji zadania oraz wyceny przez Wykonawcę robót dodatkowych związanych ze zmianą projektu.

- przesunięcia na rok 2014 pozostałych elementów realizacji projektu tj.:

  - Inspektor Nadzoru – częściowa płatność,

  - Projekt budowlano – wykonawczy,

  - Promocja projektu,

  - Wykup gruntów,

  - Refundacja przez Urząd Marszałkowski 20% dofinansowania.

- opóźnienia wykonawcy w wykonywaniu prac budowlanych, które powstało wskutek usunięcia błędów w projekcie technicznym oraz koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                      na podstawie uzgodnień i pozwoleń uzyskanych od zarządców terenu.

Na przedłużenie terminu realizacji prac budowlanych ma również wpływ wykonanie robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ścieżki rowerowej i występują na odcinku przejścia przez wał przeciwpowodziowy na rzece Wisła, jak również w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 w gminie Aleksandrów Kujawski.

Wykonanie budżetu za rok 2013 zamknięto nadwyżką budżetową                                                      w wysokości  85.606,90 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 128.974,00,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Związek posiada następujące zobowiązania :

  - kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski w wysokości 74.000,00 zł na wkład własny Nieszawy w budowie ścieżki rowerowej spłata  do 04 października 2014 roku.

W roku 2013 spłacono raty kredytu KBS, kredyt na wkład własny Nieszawy w budowie ścieżki rowerowej w łącznej kwocie 91.000,00 zł

Na dzień 31.12.2013r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wynosiły 331.284,13 zł, i dotyczyły wpłat wkładu własnego na budowę ścieżek rowerowych w gm. Miejskiej Nieszawa i gm. Raciążek w łącznej kwocie 326.969,67 zł oraz braku wpłaty składek członkowskich przez gminę miejską Nieszawa        w kwocie 4.314,46 zł,a należności niewymagalne 428.412,04 zł i dotyczyły rozliczeń             z Urzędem Marszałkowskim – 307.459,99 zł, gm. wiejską Aleksandrów Kujawski – 109.262,13 zł oraz gminą miejską Ciechocinek – 11.689,92 zł w związku  z budową ścieżek rowerowych.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK odczytał projekt uchwały(załącznik nr 3) i poddał ją pod głosowanie:

Za głosowało 3 członków Zarządu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego  zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”:

- przyjęcie projektu aneksu z gm. Raciążek dot. 20% zaliczki na w/w zadanie:

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pozytywnie wniosek Pani Wójt Gminy Raciążek dot. obniżenia kwoty 20% zaliczki do kwoty 105 000,00 zł.

Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  treścią  aneksu (załącznik nr 4)  przyjął  go  jednogłośnie        (3 głosy za).

-problem odwodnienia ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266:

Członkowie Zarządu omówili sprawę problemu  odwodnienia ścieżki rowerowej, zapoznali się z dokumentacją fotograficzną (załącznik nr 5) i postanowili temat ten szczegółowo omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego  przedstawienia aktualnej sytuacji spółki w kontekście modernizacji składowiska.

Na posiedzenie Zarządu ZGZK został zaproszony Prezes Spółki Ekoskład Pan Maciej Bartoszek wraz z pracownikami.

Pan M. Bartoszek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu naliczenia czynszu dzierżawnego na rok 2014.

Pani Alina Kulik – skarbnik ZGZK – poinformowała , iż wysokość czynszu dzierżawnego została ustalona przez Zarząd ZGZK, kwotę 60 000,00 zł sugerował Pan Mecenas.

Czynsz dzierżawny został naliczony  za ruchomości wydzierżawione spółce , których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi ponad 1 000 000,00 zł. Czynsz musi być naliczony  ponieważ w innym przypadku Urząd Skarbowy może zrobić domiar  za dzierżawiony sprzęt    i spółka musiałaby i tak ponosić koszty dzierżawy ruchomości. Ja proponowałam Zarządowi  kwotę 93 575,00 zł.

Pan Marcin Brzdęk – radca prawny ZGZK – ja nie sugerowałem kwoty czynszu, to Pani Księgowa przedstawiła nam swoją propozycję wielkości czynszu po kontroli Urzędu Skarbowego.

Pan Maciej Bartoszek – kwoty w załączniku do aneksu są netto czy brutto?

Pani Alina Kulik – zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, którą posiada również spółka są to kwoty netto.

Pan Maciej Bartoszek- Spółka uważa, że czynsz w wysokości 60 000,00 zł jest zbyt wysoki, w chwili obecnej prowadzimy kosztowne inwestycje i nie  mamy środków zaplanowanych na czynsz dzierżawny. Proponuję wartość ruchomości dzierżawionych odnieść do wartości księgowej i obniżyć czynsz do 36 000,00 zł na rok.

Zarząd ZGZK  postanowił jeszcze raz przeanalizować tę sprawę w kontekście prawidłowego funkcjonowania Związku Gmin.

Prezes Spółki Ekoskład poprosił Zarząd ZGZK o możliwość rozłożenia czynszu dzierżawnego na 2 raty : I rata płatna do końca czerwca br., a II rata do końca roku 2014.

Zarząd ZGZK  poprosił o wystosowanie oficjalnego pisma  w tej sprawie.

Prezes Spółki poprosił również Zarząd ZGZK o możliwość przekazania Spółce nadpłaconego przez ZGZK VAT-u w kwocie ok. 92 000,00 zł w związku z podniesienie kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd ZGZK postanowił, iż rozważy tą możliwość, ale najpierw należy złożyć korektę do Urzędu Skarbowego i poczekać na zwrot środków.

Prezes spółki poinformował, iż obecnie  przygotowuje dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy biurowca. Został również złożony wniosek na kwotę ok. 4 000 000,00zł na dofinansowanie inwestycji z RPO (obecnie trwa ocena wniosku).

Pana Maciej Bartoszek przedstawił problem spółki  polegający na nieterminowym regulowaniu należności za  budowę kompostowni i linii sortowniczej z uwagi na przedłużający się zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego VAT-u.

Prezes przedstawił także propozycję firmy zewnętrznej dotyczącą budowy  na terenie składowiska  instalacji odprowadzania gazu do celów energetycznych. Przekazała Członkom Zarządu projekt umowy o współpracy w celu zapoznania się  z jej warunkami (załącznik nr 6)

Przewodniczący Zarządu podziękował Przedstawicielom spółki za przybycie.

Ad. 8

Sprawy wniesione:

-opieka nad zwierzętami bezdomnymi:

Zarząd ZGZK w związku z korespondencją gminy miejskiej Ciechocinek w sprawie  rozważenia możliwości utworzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych postanowił ten temat poruszyć na  posiedzeniu Zgromadzenia ZGZK.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: