Włoszczowa, dnia 8 lutego 2017 r.

Znak sprawy: 03/02/2017

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: "Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" oraz "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" realizowanych w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28,29-100 Włoszczowa.

NIP: 656-185-59-08, REGON: 000304295, KRS 0000057160

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- branży budowlanej,

- branży elektrycznej,

- branży sanitarnej,

przy realizacji inwestycji "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych".

Dopuszcza się pełnienie funkcji inspektora w ramach wszystkich branż przez jedną osobę.

2. Wykonawca sprawował będzie nadzór inwestorski w szczególności w następującym zakresie:

- Stałe reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, (wymagany jest pobyt na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu dla każdego zadania 
w wymiarze nie krótszym niż 3 godziny dziennie, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy Inwestycji)

- Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji robót w zakresie technicznym i terminowym w zakresie zgodnym 
z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów (specjalistę) branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

- Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.).

- Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie 
z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót.

- Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania.

- Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji zadania oraz udzielanie wyjaśnień.

- Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

- Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.

- Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

- Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.

- Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.

- Egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Kontrolowanie na podstawie przekazanych przez wykonawcę robót kopii umów 
o pracę lub zgłoszeń do ZUS zatrudnienia tzw. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę.

- Udział w czynnościach odbiorów technicznych zrealizowanych robót dotyczących kolejnych etapów inwestycji, robót podlegających zakryciu oraz odbioru końcowego robót, a także w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi.

- Systematyczne organizowanie i prowadzenie narad technicznych (co najmniej 1 raz na 2 tygodnie), w których uczestniczyć będą wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania oraz na każdorazowy wniosek Zamawiającego, a także pisemne dokumentowanie treści tych narad.

18)	Systematyczne dokumentowanie swojej działalności, jako inspektora nadzoru poprzez składanie co miesięcznych sprawozdań z dokonanych czynności, składanych na ręce Zamawiającego.

19) Udział jako biegły w prowadzonych przez ZOZ we Włoszczowie przetargach związanych z realizacją ww. projektów. Udział jako biegły w prowadzonych przez ZOZ we Włoszczowie przetargach związanych z realizacją ww. projektów.

- Uczestniczenie w przekazaniu terenu i placu budowy dla wykonania robót:

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego.

- Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

## III. Wymagania stawiane wobec wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się doświadczeniem 
w prowadzeniu nadzorów inwestorskich w branżach budowlanej lub elektrycznej lub sanitarnej lub łącznie. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, Wykonawcy ubiegający 
się o udzielenie zamówienia winni przedłożyć 2 referencje należytego wykonania usługi jw., potwierdzające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert prawidłowo prowadził nadzory inwestorskie inwestycji budowlanych o wartości min. 1 000 000,00 każda, wraz ze wskazaniem nazwy i miejsca nadzorowanej inwestycji.

2. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalności oraz potwierdzone członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

3.Oferta cenowa – 1 strona złożonej oferty (Załącznik nr 1 do zaproszenia)

4.Aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w zakresie oferowanych usług,

- 5. Aktualny dokument potwierdzający członkostwo Wykonawcy w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu prowadzenia działalności gospodarczej (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Uwaga: zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

IV.  Termin wykonania zamówienia:

Planowany okres realizacji robót budowlanych mających zostać objętych nadzorem ustala się następująco:

a) Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych - I-II kwartał 2017 r.

b) Przebudowa SOR - I-IV kwartał 2017 r.

Okres realizacji robót budowlanych może ulec zmianie.

V.  Termin płatności.

Zamawiający płatność regulował będzie przelewem, w miesięcznych transzach, po otrzymaniu oryginału faktury VAT w terminie do 30 dni.

VI. Wymagania dotyczące ceny.

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Cena					-	100 %

Cena za usługę opisaną w pkt. II. Powinna zawierać całkowitą wartość netto, podatek VAT, wartość brutto za wykonanie usługi oraz wszelkie koszty i opłaty dodatkowe w tym np.: wysyłki dokumentów do siedziby Zamawiającego.

Uwaga:

Wartość za zadanie „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" nie może stanowić więcej niż 25% ogólnej ryczałtowej wartości umowy.

## VII.  Osoby upoważnione do kontaktu:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Piotr Szydłowski tel. 41 388 37 77

VIII. Adres do korespondencji:
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
faks 41/ 388-38-58	tel. 41/388-38-28

Strona internetowa na której zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert:

http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa/

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu do dnia 14.02.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa SEKRETARIAT z dopiskiem: „inspektor nadzoru nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu  14.02.2017 roku”.

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę osoby fizycznej/firmy składającej ofertę.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017 r. o godzinie 10:15 na Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Załącznik nr 1

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego,na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: "Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" oraz "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" realizowanych w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

Całkowita  ryczałtowa wartość dla zadania „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Całkowita  ryczałtowa wartość dla zadania „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Całkowita  ryczałtowa wartość umowy :

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje                          do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę, a także dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Akceptuję projekt istotnych postanowień umowy i czuję się związany ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)

.............................. ,dnia .............………………….

Załącznik nr 2

Projekt istotnych postanowień Umowy

zawarta w dniu …… …..  2017 r. w …………….., pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………..,

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Krystyny Banaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ………………… z siedzibą w …………………., ………………………,
NIP ………………….., REGON ………………………, reprezentowaną przez:

……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad dotyczących pełnienia przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad wykonaniem zadań: „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" (zadanie nr 1)oraz "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"(zadanie nr 2) realizowanych w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

§ 2

- Zamawiający oświadcza, że jest bezpłatnym użytkownikiem nieruchomości gruntowej położonej we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28, woj. Świętokrzyskie, składającą się z działki gruntu o nr ew. 4455/4, o powierzchni 3,7005 ha oraz posadowionego na ww. nieruchomości budynku (dalej Nieruchomość).

- Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru pełnił będzie ………………………., posiadający aktualne uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej do kierowania 
i nadzoru w zakresie budowy i robót, uzyskane na podstawie decyzji nr ewidencyjny …………………. z dnia ……………………..roku wydanej przez Urząd Wojewódzki 
w …………………….., który jest członkiem …………………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ………………………………. i posiada wymagane przepisami prawa aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad wykonaniem zadań: „"Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" oraz "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie" realizowanych w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, 
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

- Planowany okres realizacji zadań, o którychmowa powyżej, ustalony został na:

-  I-II kwartał 2017 roku od dnia protokolarnego przejęcia nieruchomości - dla zadania budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,

- na I-VI kwartał 2017 roku od dnia protokolarnego przekazania placu budowy dla zadania - przebudowa SOR.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z projektami umów dotyczących realizacji robót w zakresach, o których mowa w § 1, jakie Zamawiający zawrze z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu, dla realizacji zadań Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla potrzeb SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" oraz "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie" realizowanych w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją w ramach zadań, o których mowa w § 1 i nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń.

- Do kontaktów w zakresie wykonania Umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest Piotr Szydłowski- tel. 41 388 37 77,e-mail:piotr.szydlowski@zozwloszczowa.pl

- Do kontaktów w sprawie wykonania Umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

- ……………..– tel. …………….., e-mail: ………………..

§ 5

- Wykonawca pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru budowlanego:

- dla zadania nr 1 - od dnia protokolarnego przekazania Nieruchomości do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego wykonania wszystkich robót (objętych umowami z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu)stanowiących przedmiot zadania nr 1.

- dla zadania nr 2 - od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego wykonania wszystkich robót (objętych umowami 
z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu)stanowiących przedmiot zadania nr 2.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru (Protokół końcowy) każdego z zadań,
o których mowa w § 1 umowy.

- W przypadku ujawnienia wad i ich zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie gwarancji lub rękojmi określonym w umowach, o których mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać nadal usługi na rzecz Zamawiającego związane z realizacją tego zadania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 umowy.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego z ramienia Zamawiającego, w ramach realizacji przedmiotu umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami wyłonionymi w trybie przetargów, o których mowa w § 4 ust. 1, w tym w szczególności:

- Stałe reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, (wymagany jest pobyt na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu dla każdego zadania 
w wymiarze nie krótszym niż 3 godziny dziennie, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy Inwestycji);

- Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji robót w zakresie technicznym i terminowym w zakresie zgodnym 
z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów (specjalistę) branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa;

- Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających 
z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.);

- Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie 
z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji;

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;

- Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania;

- Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji zadania oraz udzielanie wyjaśnień;

- Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne;

- Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych;

- Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem;

- Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru;

- Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań;

- Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;

- Egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- Kontrolowanie na podstawie przekazanych przez wykonawcę robót kopii umów 
o pracę lub zgłoszeń do ZUS zatrudnienia tzw. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę;

- Udział w czynnościach odbiorów technicznych zrealizowanych robót dotyczących kolejnych etapów inwestycji, robót podlegających zakryciu oraz odbioru końcowego robót, a także w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi;

- Systematyczne organizowanie i prowadzenie narad technicznych (co najmniej 1 raz na 2 tygodnie), w których uczestniczyć będą wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania oraz na każdorazowy wniosek Zamawiającego, a także pisemne dokumentowanie treści tych narad;

- Systematyczne dokumentowanie swojej działalności, jako inspektora nadzoru poprzez składanie co miesięcznych sprawozdań z dokonanych czynności, składanych na ręce Zamawiającego;

- Udział jako biegły w prowadzonych przez ZOZ we Włoszczowie przetargach związanych z realizacją zadań o których mowa w § 1 ust 1 umowy;

- Uczestniczenie w przekazaniu terenu i placu budowy dla wykonania robót;

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

- Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z należytą starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki za pomocą własnego sprzętu i materiałów.

§ 8

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych, koniecznych lub zamiennych, nie uwzględnionych w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami wyłonionymi w trybie przetargów, o których mowa w § 4 ust. 1.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia podmiotami wyłonionymi w trybie przetargów, o których mowa w § 4 ust. 1, w imieniu Zamawiającego, realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy całkowite zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie …………………..(słownie: ……………………………..) netto, powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, co daje wartość brutto …………………………...,na które składa się:

a) wynagrodzenie za prawidłową realizację zadania nr 1,w kwocie …………………..(słownie: ……………………………..) netto, powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, co daje wartość brutto …………………………..., oraz

- wynagrodzenie za prawidłową realizację zadania nr 2, w kwocie …………………..(słownie: ……………………………..) netto, powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, co daje wartość brutto …………………………...

- Strony ustalają, iż płatność:

- dla zadania nr 1 następować będzie na podstawie comiesięcznych faktur
w wysokości nie wyższej niż 15% kwoty o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, przy czym faktura końcowa będzie obejmować wartość 
w wysokości nie niższej niż 40% kwoty o której mowa w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu.

- dla zadania nr 1 następować będzie na podstawie comiesięcznych faktur
w wysokości nie wyższej niż 6% kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym faktura końcowa będzie obejmować wartość w wysokości nie niższej niż 40% kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Należność za pierwszy miesiąc realizacji przedmiotu umowy dla każdego zadania 
z osobna naliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni wykonywanianadzoru nad danym zadaniem w miesiącu. Strony ustalają, niezależnie od obowiązków wynikających z § 6 pkt 19 Umowy, iż dla potrzeb rozliczenia niniejszej umowy:

- pierwszym dniem wykonywania umowy dla zadania nr 1 jest dzień protokolarnego przekazania Nieruchomości, natomiast ostatnim dniem obowiązywania Umowy dla zadania nr 1 jest dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego wykonania wszystkich robót (objętych umowami z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu)stanowiących przedmiot zadania nr 1.

b)  pierwszym dniem wykonywania umowy dla zadania nr 2 jest dzień przekazania placu budowy, natomiast ostatnim dniem obowiązywania Umowy dla zadania nr 2 jest dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego wykonania wszystkich robót (objętych umowami z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu)stanowiących przedmiot zadania nr 2.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę miesięcznej faktury za każde zadanie będzie złożenie miesięcznego sprawozdania z dokonanych czynności, składanych 
na ręce Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej dla każdego zadania będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego wykonania wszystkich robót (objętych umowami z podmiotami wyłonionymi w trybie przetargu)stanowiących odpowiednio przedmiot zadania nr 1 i zadania nr 2oraz prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 6-8 dla danego zadania, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w jej treści.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur z tytułu wykonania umowy bez podpisu ze strony Zamawiającego.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

W przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, Zamawiający
ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o przyczynach odstąpienia.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w przypadku:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy 
za każdy przypadek takiego naruszenia - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

  - odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z Umowy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do rozliczenia dotychczasowych kosztów wykonania Przedmiotu umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej według własnego wyboru na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze w rozumieniu art. 480 § 3 k.c).

§ 12

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy, w szczególności: na osobach i mieniu osób trzecich oraz 
w przypadku spowodowania bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczeniem 
lub zanieczyszczeniem środowiska w związku z realizacją Umowy.

## Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Umowy (przez cały okres jej obowiązywania) 
na kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie : sto tysięcy ) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za przestrzeganie technologii, zasad i przepisów BHP i ppoż., a także za właściwą organizację pracy, zachowanie ładu i porządku zarówno podczas jak i po wykonaniu robót.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy oraz nie udostępniania i nie ujawniania osobom trzecim:

a) informacji o postanowieniach Umowy,

b) informacji, które uzyskał od Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu Umowy,

c)	wszelkich danych o przedsiębiorstwie Zamawiającego, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

- Wykorzystywanie informacji i danych określonych w ust. 1 w innych celach niż określone w Umowie, jak również ich udostępnienie lub ujawnienie osobie trzeciej nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w trakcie realizacji Umowy oraz przez okres 3 lat od dnia wygaśnięcia Umowy wskutek rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają stosowania przez każdą ze Stron obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do:

- rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

- żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy za każdy przypadek ujawnionego naruszenia, przy czym Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

a ponadto Zamawiający może żądać łącznie lub według wyboru:

- zaniechania niedozwolonych działań,

- usunięcia skutków niedozwolonych działań,

- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o wskazanej przez Zamawiającego treści i formie oraz wskazanym przez Zamawiającego publikatorze,

- zapłacenia odszkodowania do wysokości szkody w pełnej wysokości.

- Osoby, którymi się Wykonawca posługuje w trakcie wykonywania umowy, są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy informacji, w zakresie wskazanym w ust. 1, na zasadach określonych w § 13.

§ 14

- Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Cesja wierzytelności Zamawiającego wynikających z Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z zm.).

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

    - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

    - Załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załączniki :

- oferta wykonawcy

- kopie uprawnień Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca: